BISNISKU.XYZ

Platform Digital All-in-One untuk Bisnis Offline Indonesia

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT

(BRD)

| Document Info | Detail |
| --- | --- |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal | 20 April 2026 |
| Author | Bisnisku Product Team |
| Status | Draft — Review Required |
| Classification | Confidential |
| Platform | bisnisku.info |
| Tech Stack | Next.js 16 + Supabase + Vercel + Xendit + WhatsApp Cloud API |

Jakarta Pilot → 1,000 Paid Merchants → BODETABEK Expansion

# Daftar Isi / Table of Contents

Catatan: Update field (Ctrl+A, F9) di Microsoft Word untuk memperbarui daftar isi.

# 1. Executive Summary

Bisnisku.xyz adalah platform digital all-in-one yang dirancang khusus untuk memberdayakan bisnis offline di Indonesia. Platform ini menyediakan solusi terpadu untuk mengelola seluruh aspek operasional bisnis — mulai dari marketing, sales, customer relationship management, loyalty program, hingga content management — dalam satu dashboard yang mudah digunakan.

## 1.1 Visi Platform

Menjadi platform digital nomor satu untuk bisnis offline di Indonesia, membantu jutaan UMKM bertransformasi digital tanpa perlu keahlian teknologi. Bisnisku.xyz bertujuan menjadi "digital co-pilot" bagi setiap pemilik bisnis offline, mengotomatiskan tugas-tugas repetitif dan memberikan insight bisnis yang actionable.

## 1.2 Target Market

Platform ini secara spesifik menargetkan empat vertikal bisnis offline utama di Indonesia:

- Restoran & Kafe (F&B) — termasuk warung makan, coffee shop, dan catering

- Salon & Beauty — termasuk barbershop, spa, dan klinik kecantikan

- Klinik & Praktek Kesehatan — termasuk dokter gigi, fisioterapi, dan klinik hewan

- Bengkel & Auto Service — termasuk cuci mobil, detailing, dan service motor

## 1.3 Value Proposition

Bisnisku.xyz menawarkan value proposition yang unik dibandingkan solusi yang ada di pasar:

- All-in-One Solution: Menggantikan 5-10 tools terpisah (website builder, CRM, loyalty app, WA broadcast, booking system) dalam satu platform terintegrasi

- Indonesia-First Design: Dibangun dari awal untuk kebutuhan bisnis Indonesia, termasuk integrasi WhatsApp, pembayaran lokal via Xendit, dan dukungan Bahasa Indonesia

- AI-Powered: Memanfaatkan kecerdasan buatan untuk content creation, landing page generation, dan business intelligence

- Affordable Pricing: Mulai dari paket Free hingga Enterprise, memastikan setiap bisnis — dari warung hingga chain — dapat mengakses tools digital

- WhatsApp-Native: Integrasi mendalam dengan WhatsApp Cloud API, channel komunikasi utama bisnis Indonesia

- No-Code Platform: Tidak memerlukan keahlian teknis, semua fitur dapat diakses melalui drag-and-drop interface

## 1.4 Go-to-Market Strategy

Strategi peluncuran menggunakan pendekatan city-by-city expansion:

- Phase 1 (Bulan 1-6): Jakarta Pilot — Fokus akuisisi merchant di Jakarta dengan target 500 paid merchants

- Phase 2 (Bulan 6-9): Scale Jakarta — Optimasi product-market fit, target 1,000 paid merchants

- Phase 3 (Bulan 9-12): BODETABEK Expansion — Ekspansi ke Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

- Phase 4 (Tahun 2): Kota-kota Tier 1 — Surabaya, Bandung, Medan, Makassar

## 1.5 Tech Stack Overview

Platform dibangun menggunakan teknologi modern yang scalable dan cost-effective:

- Frontend: Next.js 16 (App Router, React Server Components, Turbopack)

- Backend/Database: Supabase (PostgreSQL, Row Level Security, Realtime, Edge Functions)

- Hosting: Vercel (Edge Network, Serverless Functions, Preview Deployments)

- Payment: Xendit (Virtual Account, QRIS, E-Wallet, Credit Card)

- Messaging: WhatsApp Cloud API (via Meta Business Platform)

- AI: Claude AI API (content generation, landing page creation, business insights)

- Maps/Location: Google Places API, Google Business Profile API

# 2. Business Objectives & KPIs

Bagian ini mendefinisikan target bisnis utama dan Key Performance Indicators (KPI) yang akan digunakan untuk mengukur kesuksesan platform Bisnisku.xyz.

## 2.1 Revenue Targets

Target pendapatan direncanakan secara bertahap mengikuti fase peluncuran:

| Periode | Target MRR | Paid Merchants | ARPU | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulan 3 | Rp 50M | 50 | Rp 1M | Early adopter phase |
| Bulan 6 | Rp 250M | 200 | Rp 1.25M | Jakarta pilot mature |
| Bulan 9 | Rp 750M | 500 | Rp 1.5M | Product-market fit |
| Bulan 12 | Rp 2B | 1,000 | Rp 2M | BODETABEK expansion |
| Bulan 18 | Rp 7.5B | 3,000 | Rp 2.5M | Multi-city growth |

## 2.2 Merchant Acquisition Targets

- Month 1-3: 100 free sign-ups, 50 paid conversions (50% conversion rate dari early adopter)

- Month 4-6: 500 free sign-ups, 200 paid conversions (40% conversion)

- Month 7-9: 1,500 free sign-ups, 500 paid conversions (33% conversion)

- Month 10-12: 4,000 free sign-ups, 1,000 paid conversions (25% conversion)

- Target Churn Rate: < 5% monthly untuk paid merchants

- Target Trial-to-Paid Conversion: > 25% dalam 30 hari

## 2.3 Key Performance Indicators (KPIs)

KPI utama yang akan di-track secara weekly dan monthly:

| KPI | Target | Frekuensi | Owner | Tool |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monthly Recurring Revenue (MRR) | > Rp 2B (M12) | Monthly | CEO | Supabase + Dashboard |
| Merchant Churn Rate | < 5% | Monthly | Product | Supabase Analytics |
| Net Promoter Score (NPS) | > 50 | Quarterly | Product | Survey Tool |
| Customer Acquisition Cost (CAC) | < Rp 500K | Monthly | Marketing | Custom Tracking |
| Lifetime Value (LTV) | > Rp 12M | Quarterly | Finance | Supabase + BI |
| LTV:CAC Ratio | > 3:1 | Monthly | CEO | Calculated |
| Daily Active Users (DAU) | > 60% of total | Daily | Product | Vercel Analytics |
| Feature Adoption Rate | > 40% | Weekly | Product | Custom Events |
| WA Message Delivery Rate | > 95% | Daily | Tech | WA Cloud API |
| Payment Success Rate | > 98% | Daily | Tech | Xendit Dashboard |

## 2.4 Business Model

Bisnisku.xyz menggunakan model pendapatan hybrid:

- Subscription Revenue: Pendapatan utama dari langganan bulanan (5 tier harga)

- Transaction Fees: Komisi dari setiap transaksi pembayaran yang diproses melalui platform (1-2%)

- Premium Add-ons: Fitur tambahan seperti AI content credits, extra WA message quota, custom domain

- Marketplace Revenue: Komisi dari penjualan voucher dan digital products (5-15%)

# 3. Stakeholders & Roles

Identifikasi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan platform Bisnisku.xyz.

## 3.1 Internal Stakeholders

| Role | Tanggung Jawab | Nama/Tim |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Menentukan prioritas fitur, menyetujui user stories, memastikan alignment dengan visi bisnis | CEO / Co-Founder |
| Tech Lead | Arsitektur sistem, code review, keputusan teknis, memastikan kualitas kode dan scalability | CTO / Co-Founder |
| Full-Stack Developer | Implementasi frontend dan backend, integrasi API, testing, dan deployment | Development Team |
| UI/UX Designer | Desain interface, user research, prototyping, dan design system maintenance | Design Team |
| QA Engineer | Testing manual dan automated, bug tracking, regression testing, performance testing | QA Team |
| Marketing Lead | GTM strategy, merchant acquisition, content marketing, partnership development | Marketing Team |
| Customer Success | Onboarding merchant, support ticket handling, churn prevention, feedback collection | CS Team |

## 3.2 External Stakeholders

- Merchant Users — Pemilik bisnis offline yang menggunakan platform untuk mengelola bisnis mereka. Mereka adalah pengguna utama dashboard Bisnisku.xyz.

- End Customers — Pelanggan dari merchant yang berinteraksi dengan bio page, booking system, loyalty program, dan digital menu.

- Xendit — Payment gateway partner yang memproses semua transaksi keuangan. Integrasi mencakup Virtual Account, QRIS, E-Wallet, dan Credit Card.

- Meta / WhatsApp — Platform messaging partner melalui WhatsApp Cloud API. Digunakan untuk automated notifications, broadcast, dan customer engagement.

- Google — Partner untuk Google Business Profile (GBP) integration, Google Places API, dan Google Maps.

- Anthropic (Claude AI) — AI partner untuk content generation, landing page creation, dan business intelligence features.

- Vercel — Infrastructure partner untuk hosting, edge computing, dan CI/CD pipeline.

- Supabase — Backend-as-a-Service partner untuk database, authentication, storage, dan realtime features.

# 4. Project Scope

Bagian ini mendefinisikan batasan proyek — apa yang termasuk dalam pengembangan Phase 1 dan apa yang direncanakan untuk fase selanjutnya.

## 4.1 In-Scope (Sprint 1-18, Week 1-36)

Seluruh fitur berikut akan dikembangkan dalam 18 sprint selama 36 minggu:

| Sprint | Minggu | Modul | Deskripsi Singkat |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1-2 | Project Setup + Auth + DB + Dashboard | Fondasi teknis: monorepo, auth system, database schema, dashboard shell |
| S2 | 3-4 | Bio Page Builder + Menu Management | Landing page builder untuk merchant, service/menu catalog management |
| S3 | 5-6 | Payment Integration (Xendit) | Full payment processing: VA, QRIS, e-wallet, invoicing |
| S4 | 7-8 | WhatsApp Automation | WA Cloud API integration, smart notifications, broadcast |
| S5 | 9-10 | CRM + Sales Pipeline | Customer database, sales pipeline, customer segmentation |
| S6 | 11-12 | Loyalty Engine + Bisnisku Points | Points system, stamp cards, tier rewards, referral program |
| S7 | 13-14 | CMS + AI Content Assistant | Blog/article management, AI-powered content generation |
| S8 | 15-16 | Product Engine | Voucher, special deals, digital products marketplace |
| S9 | 17-18 | AI Landing Page + Marketing Automation | AI-generated landing pages, email/WA marketing automation |
| S10 | 19-20 | Business Growth Booster | Promo engine, referral, Google review booster, win-back, health score |
| S11 | 21-22 | Booking System + Calendar | Online booking, calendar management, reminder automation |
| S12 | 23-24 | Digital Menu Display + QR | Digital menu untuk F&B, QR code generation (display only, no ordering) |
| S13 | 25-26 | GBP Data Injection + City Directory | Google Business Profile seeding, city-based business directory |
| S14 | 27-28 | Claim System + Subscription Billing | Merchant claim flow, Xendit recurring billing, plan management |
| S15 | 29-30 | Merchant Outreach + Admin Panel | Sales outreach tools, admin dashboard, growth engine |
| S16 | 31-32 | GBP 2-Way Sync + Multi-Vertikal | Real-time GBP sync, vertikal-specific feature polishing |
| S17 | 33-34 | Performance + Security Hardening | Load testing, security audit, penetration testing, OWASP compliance |
| S18 | 35-36 | Launch Preparation + BODETABEK | Final QA, launch checklist, BODETABEK merchant pipeline setup |

## 4.2 Out-of-Scope / Coming Soon

Fitur-fitur berikut TIDAK termasuk dalam Phase 1 dan direncanakan untuk pengembangan selanjutnya:

- Analytics Dashboard — Dashboard analitik komprehensif dengan business intelligence, revenue forecasting, dan custom reporting. Direncanakan untuk Q1 setelah launch.

- Full F&B Ordering System — Sistem pemesanan makanan lengkap termasuk kitchen display, order management, table management, dan delivery integration. Sprint 12 hanya mencakup digital menu display.

- Advanced AI Features — AI-powered pricing optimization, demand forecasting, automated inventory management, dan chatbot customer service.

- Multi-Language Support — Saat ini platform hanya mendukung Bahasa Indonesia dan English. Dukungan bahasa daerah direncanakan untuk masa depan.

- Mobile Native App — Phase 1 menggunakan Progressive Web App (PWA). Native iOS/Android app direncanakan setelah product-market fit tercapai.

- Marketplace/Aggregator — Fitur marketplace yang memungkinkan end customer mencari dan membandingkan merchant. Phase 1 fokus pada individual merchant tools.

# 5. User Personas

Berikut adalah persona utama pengguna platform Bisnisku.xyz. Setiap persona merepresentasikan segmen target user yang berbeda dengan kebutuhan dan pain points yang spesifik.

## 5.1 Persona: Ibu Rina — Pemilik Salon Kecantikan

Demografi: Perempuan, 35 tahun, Jakarta Selatan. Menjalankan salon kecantikan "Cantik Alami" dengan 5 karyawan selama 8 tahun.

Goals:

- Mengurangi no-show appointment yang menyebabkan kerugian hingga Rp 5M/bulan

- Membangun database pelanggan yang tersentralisasi (saat ini menggunakan buku tulis)

- Membuat loyalty program untuk mempertahankan pelanggan setia

- Meningkatkan visibilitas online tanpa perlu hire social media manager

Pain Points:

- Tidak punya website, hanya mengandalkan Instagram dan WA personal

- Sulit mengelola jadwal karyawan dan appointment pelanggan secara manual

- Tidak punya cara untuk track repeat customers dan spending patterns

- WA personal campur antara pesan pribadi dan bisnis

Tech Savviness: Moderate — nyaman menggunakan smartphone dan Instagram, tapi tidak familiar dengan tools bisnis digital.

## 5.2 Persona: Pak Budi — Pemilik Restoran

Demografi: Pria, 42 tahun, Jakarta Barat. Menjalankan restoran "Warung Sedap" dengan 12 karyawan, spesialisasi masakan Padang.

Goals:

- Meningkatkan customer repeat rate dari 30% menjadi 50%

- Mendigitalisasi menu yang sering berubah (harga, ketersediaan bahan)

- Menjalankan promosi seasonal (Ramadhan, tahun baru) dengan lebih terstruktur

- Mendapatkan lebih banyak Google Review untuk meningkatkan ranking

Pain Points:

- Menu dicetak dan mahal untuk di-update setiap kali ada perubahan harga

- Tidak ada cara untuk menghubungi pelanggan setelah mereka makan (no database)

- Kompetitor sudah mulai aktif di Google Maps dan review-nya lebih banyak

- Promosi hanya melalui spanduk fisik dan mulut ke mulut

Tech Savviness: Low — menggunakan smartphone untuk WA dan Facebook, tidak familiar dengan dashboard atau tools digital.

## 5.3 Persona: Dr. Sarah — Pemilik Klinik Gigi

Demografi: Perempuan, 38 tahun, Jakarta Timur. Menjalankan klinik gigi "Dental Care Plus" dengan 3 dokter gigi dan 4 staf.

Goals:

- Mengotomatiskan reminder appointment pasien (saat ini staf menelepon satu per satu)

- Membangun profil kesehatan pasien yang bisa diakses saat visit berikutnya

- Meningkatkan booking online untuk mengurangi beban resepsionis

- Menjalankan program referral pasien untuk mendapatkan pasien baru

Pain Points:

- No-show rate tinggi (20%) karena pasien lupa jadwal

- Data pasien tersebar di Excel dan buku catatan

- Kesulitan mengelola jadwal 3 dokter gigi secara bersamaan

- Tidak punya platform untuk educate pasien tentang perawatan gigi

Tech Savviness: High — comfortable dengan teknologi, sudah menggunakan beberapa apps tapi belum terintegrasi.

## 5.4 Persona: Mas Agus — Pemilik Bengkel Motor

Demografi: Pria, 30 tahun, Jakarta Utara. Menjalankan bengkel motor "Agus Motor" dengan 6 mekanik, spesialisasi service dan modifikasi.

Goals:

- Mengingatkan pelanggan untuk service berkala (setiap 3-6 bulan)

- Membangun reputasi online untuk bersaing dengan bengkel franchise

- Menawarkan promo paket service untuk meningkatkan ticket size

- Mengelola antrian pelanggan agar lebih efisien

Pain Points:

- Pelanggan tidak kembali karena lupa kapan terakhir service

- Tidak ada profil online selain listing Google Maps yang belum di-claim

- Sulit menjelaskan paket service dan harga lewat WA satu per satu

- Karyawan tidak bisa menerima pembayaran digital (hanya cash)

Tech Savviness: Low-Moderate — menggunakan smartphone untuk WA dan YouTube, belum pernah menggunakan tools bisnis digital.

## 5.5 Persona: Dina — End Customer / Pelanggan

Demografi: Perempuan, 28 tahun, pekerja kantoran di Jakarta. Rutin mengunjungi salon, restoran, dan klinik gigi.

Goals:

- Booking appointment secara online tanpa perlu telepon atau WA bolak-balik

- Mendapatkan reward dari kunjungan berulang ke tempat favorit

- Melihat menu/layanan dan harga sebelum datang

- Menerima notifikasi promosi dari tempat-tempat favorit

Pain Points:

- Harus save contact WA setiap bisnis yang ingin dihubungi

- Tidak tahu kapan ada promo dari tempat-tempat yang sering dikunjungi

- Booking melalui telepon sering sibuk atau tidak diangkat

- Tidak ada histori kunjungan atau record layanan yang pernah digunakan

Tech Savviness: High — digital native, terbiasa menggunakan GoFood, Tokopedia, dan berbagai apps.

# 6. Sprint 1: Project Setup + Auth + DB + Dashboard Shell

Timeline: Week 1-2

## 6.1 Sprint Overview

Sprint ini membangun fondasi teknis platform Bisnisku.xyz. Fokus utama adalah setup monorepo Next.js 16, konfigurasi Supabase sebagai backend, implementasi authentication system yang aman, perancangan database schema awal, dan pembuatan dashboard shell yang akan menjadi kerangka untuk seluruh fitur berikutnya. Keberhasilan sprint ini critical karena semua sprint selanjutnya bergantung pada fondasi yang dibangun di sini.

## 6.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-1.01] Sebagai developer, saya ingin melakukan setup monorepo Next.js 16 dengan Turbopack dan TypeScript strict mode, sehingga saya memiliki codebase yang terstruktur, fast-refresh, dan type-safe sebagai fondasi pengembangan.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given developer menjalankan 'npm run dev', When project di-start, Then development server berjalan dalam < 3 detik dengan Turbopack

- Given codebase di-build, When 'npm run build' dijalankan, Then tidak ada TypeScript error dan build berhasil tanpa warning

- Given folder structure dibuat, When developer melihat codebase, Then terdapat folder: app/, components/, lib/, types/, hooks/, utils/, constants/

- Given ESLint dan Prettier dikonfigurasi, When developer commit code, Then pre-commit hook otomatis menjalankan lint dan format check

Business Rules:

- Semua dependencies harus di-lock dengan package-lock.json

- Node.js minimum versi 20 LTS

- TypeScript strict mode harus aktif

[US-1.02] Sebagai developer, saya ingin mengkonfigurasi Supabase sebagai backend database dan authentication provider, sehingga saya memiliki database PostgreSQL yang aman dengan Row Level Security dan authentication system yang siap digunakan.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Supabase project dibuat, When developer mengakses dashboard Supabase, Then database PostgreSQL tersedia dengan connection string yang valid

- Given environment variables dikonfigurasi, When aplikasi di-start, Then koneksi ke Supabase berhasil tanpa error

- Given RLS (Row Level Security) diaktifkan, When user mencoba mengakses data tenant lain, Then akses ditolak dan error 403 dikembalikan

- Given database migration dibuat, When migration dijalankan, Then semua tabel, indexes, dan policies dibuat dengan benar

Business Rules:

- Setiap tabel harus memiliki RLS policy

- Supabase anon key tidak boleh memberikan akses write tanpa authentication

[US-1.03] Sebagai merchant, saya ingin mendaftar akun Bisnisku.xyz menggunakan email atau nomor telepon, sehingga saya dapat mulai menggunakan platform untuk mengelola bisnis saya.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given halaman registrasi ditampilkan, When merchant mengisi email/phone dan password, Then akun berhasil dibuat dan email verifikasi dikirim

- Given merchant menggunakan nomor telepon, When OTP dikirim via WhatsApp, Then OTP valid selama 5 menit dan bisa di-resend setelah 60 detik

- Given password dimasukkan, When merchant submit form, Then password harus minimum 8 karakter dengan kombinasi huruf dan angka

- Given registrasi berhasil, When merchant pertama kali login, Then onboarding wizard ditampilkan untuk mengisi profil bisnis

Business Rules:

- Password harus di-hash menggunakan bcrypt atau argon2

- Rate limit: maksimal 5 attempt registrasi per IP per jam

- Email verifikasi wajib sebelum bisa mengakses dashboard

[US-1.04] Sebagai merchant, saya ingin login ke dashboard menggunakan email/phone dan password, sehingga saya dapat mengakses semua fitur manajemen bisnis saya secara aman.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given merchant sudah terdaftar, When login dengan credentials yang benar, Then redirect ke dashboard utama dalam < 2 detik

- Given credentials salah, When merchant submit login, Then error message ditampilkan tanpa mengungkapkan field mana yang salah

- Given merchant lupa password, When klik 'Lupa Password', Then link reset dikirim via email/WA dan valid selama 1 jam

- Given session aktif, When merchant menutup browser dan membuka kembali dalam 7 hari, Then session masih valid (remember me)

Business Rules:

- Session token expire setelah 7 hari inactivity

- Maksimal 5 failed login attempts sebelum temporary lock 15 menit

- Support OAuth login (Google) sebagai nice-to-have

[US-1.05] Sebagai merchant, saya ingin melihat dashboard shell dengan sidebar navigation dan overview panel, sehingga saya memiliki akses cepat ke semua fitur platform dan overview bisnis saya.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given merchant login, When dashboard dimuat, Then sidebar navigation menampilkan menu: Home, Bio Page, Payments, WhatsApp, CRM, Loyalty, Content, Products, Marketing, Booking, Menu, Settings

- Given dashboard dimuat, When merchant melihat overview panel, Then ditampilkan: total customers, revenue bulan ini, pending tasks, dan quick actions

- Given screen size mobile (< 768px), When merchant mengakses dashboard, Then sidebar berubah menjadi bottom navigation atau hamburger menu

- Given menu item di-click, When halaman dimuat, Then breadcrumb navigation ditampilkan dan active menu di-highlight

Business Rules:

- Dashboard harus responsive untuk mobile, tablet, dan desktop

- Loading skeleton harus ditampilkan saat data dimuat

- Dark mode support sebagai nice-to-have

[US-1.06] Sebagai merchant, saya ingin mengisi profil bisnis saya (nama, kategori, alamat, jam operasional), sehingga informasi bisnis saya tersimpan dan siap digunakan di seluruh fitur platform.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given onboarding wizard ditampilkan, When merchant memilih kategori bisnis, Then opsi tersedia: Restoran/Kafe, Salon/Beauty, Klinik, Bengkel, Lainnya

- Given merchant mengisi alamat, When menggunakan autocomplete, Then Google Places API menyarankan alamat lengkap termasuk koordinat

- Given jam operasional diisi, When merchant set untuk setiap hari, Then opsi tersedia: jam buka, jam tutup, dan 'Tutup' untuk hari tertentu

- Given profil lengkap, When merchant klik 'Simpan', Then data tersimpan dan bio page placeholder otomatis dibuat

Business Rules:

- Kategori bisnis menentukan template dan fitur yang ditampilkan

- Alamat harus mencakup provinsi, kota, kecamatan, dan kode pos

- Logo bisnis opsional, maksimal 5MB, format JPG/PNG/WebP

[US-1.07] Sebagai developer, saya ingin mengkonfigurasi CI/CD pipeline dan deployment ke Vercel, sehingga setiap code push otomatis di-test, di-build, dan di-deploy ke staging/production.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given code di-push ke branch main, When CI pipeline berjalan, Then automated tests dijalankan dan build berhasil

- Given build berhasil, When deployment ke Vercel dimulai, Then preview URL tersedia dalam < 3 menit

- Given pull request dibuat, When Vercel bot memproses, Then preview deployment dibuat otomatis dengan unique URL

- Given production deployment, When domain bisnisku.info dikonfigurasi, Then SSL certificate otomatis aktif dan CDN terkonfigurasi

Business Rules:

- Branch protection: main branch harus melalui PR review

- Environment variables terpisah untuk development, staging, production

- Vercel Analytics diaktifkan untuk monitoring performance

[US-1.08] Sebagai developer, saya ingin mengimplementasikan multi-tenant architecture dan data isolation, sehingga setiap merchant hanya bisa mengakses data bisnisnya sendiri dan tidak bisa melihat data merchant lain.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given merchant A login, When mengakses API endpoint, Then hanya data milik merchant A yang dikembalikan

- Given Supabase RLS aktif, When query database dijalankan, Then automatically filter berdasarkan merchant_id dari JWT token

- Given merchant mencoba mengakses URL merchant lain, When request diproses, Then response 403 Forbidden dikembalikan

- Given superadmin login, When mengakses admin panel, Then semua data merchant visible dengan proper audit logging

Business Rules:

- Setiap tabel harus memiliki kolom merchant_id sebagai foreign key

- RLS policy harus di-test dengan unit test

- Data isolation audit harus dilakukan setiap sprint

# 7. Sprint 2: Bio Page Builder + Service/Menu Management

Timeline: Week 3-4

## 7.1 Sprint Overview

Sprint ini fokus pada pembuatan Bio Page Builder yang memungkinkan setiap merchant memiliki halaman profil bisnis online yang profesional, serta sistem manajemen layanan/menu yang menjadi katalog digital bisnis mereka. Bio page adalah touchpoint pertama pelanggan dengan bisnis, sehingga harus menarik, informatif, dan mobile-optimized. Selain itu, merchant dapat mengelola daftar layanan (salon/klinik/bengkel) atau menu (restoran) dengan harga, deskripsi, dan foto.

## 7.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-2.01] Sebagai merchant, saya ingin membuat bio page bisnis saya dengan drag-and-drop builder, sehingga pelanggan dapat melihat profil bisnis saya secara online melalui URL yang bisa dibagikan.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given merchant mengakses Bio Page Builder, When halaman editor dimuat, Then template sesuai kategori bisnis ditampilkan (salon template, restoran template, dll)

- Given drag-and-drop editor aktif, When merchant menambahkan section, Then opsi tersedia: Hero, About, Services, Gallery, Testimonials, Contact, Location Map

- Given merchant mengedit section, When mengubah teks/gambar/warna, Then preview real-time ditampilkan di sisi kanan

- Given bio page di-publish, When customer mengakses URL, Then halaman dimuat dalam < 2 detik dan responsive di semua device

Business Rules:

- URL format: bisnisku.info/[business-slug]

- Setiap merchant mendapat 1 bio page di paket Free

- Custom domain tersedia mulai paket Growth

[US-2.02] Sebagai merchant, saya ingin memilih dan mengkustomisasi template bio page sesuai jenis bisnis saya, sehingga bio page saya terlihat profesional tanpa perlu kemampuan desain.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given template gallery dibuka, When merchant browse, Then minimal 3 template per kategori bisnis tersedia

- Given template dipilih, When merchant klik 'Gunakan Template', Then template otomatis terisi dengan data profil bisnis yang sudah diisi

- Given customization mode aktif, When merchant mengubah warna, font, dan layout, Then perubahan terlihat instant di preview

- Given template dimodifikasi, When merchant klik 'Simpan', Then perubahan tersimpan dan bio page live di-update

Business Rules:

- Template harus responsive dan SEO-friendly

- Warna dan font harus bisa di-customize minimal: primary color, secondary color, heading font, body font

- Template harus menggunakan semantic HTML untuk SEO

[US-2.03] Sebagai merchant, saya ingin mengupload foto galeri bisnis saya ke bio page, sehingga pelanggan dapat melihat suasana, produk, dan portfolio bisnis saya sebelum berkunjung.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given gallery section aktif, When merchant upload foto, Then foto di-compress otomatis dan disimpan di Supabase Storage

- Given foto diupload, When merchant mengatur urutan, Then drag-and-drop reorder tersedia dan urutan tersimpan

- Given foto ditampilkan di bio page, When customer melihat di mobile, Then gallery menampilkan foto dalam grid responsive dengan lazy loading

- Given foto di-click, When lightbox dibuka, Then foto ditampilkan full-size dengan swipe navigation

Business Rules:

- Maksimal 20 foto per gallery (Free), 50 foto (Starter+)

- Format yang didukung: JPG, PNG, WebP

- Auto-compress ke WebP, max 1MB per foto setelah compress

- Foto harus memiliki alt text untuk accessibility

[US-2.04] Sebagai merchant salon/klinik/bengkel, saya ingin mengelola daftar layanan saya dengan harga, durasi, dan deskripsi, sehingga pelanggan dapat melihat semua layanan yang saya tawarkan sebelum booking.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given halaman Service Management dibuka, When merchant klik 'Tambah Layanan', Then form muncul: Nama Layanan, Kategori, Harga, Durasi, Deskripsi, Foto

- Given layanan ditambahkan, When merchant melihat daftar, Then layanan dikelompokkan berdasarkan kategori dan bisa di-reorder

- Given harga diisi, When merchant set, Then format Rupiah otomatis (Rp xxx.xxx) dan opsi range harga tersedia ("mulai dari Rp...")

- Given layanan di-publish, When customer melihat bio page, Then daftar layanan ditampilkan dengan harga dan bisa di-filter berdasarkan kategori

Business Rules:

- Setiap layanan harus memiliki minimal: nama, harga, durasi

- Kategori layanan bisa di-customize oleh merchant

- Layanan bisa di-set sebagai 'Popular' atau 'Promo'

[US-2.05] Sebagai merchant restoran, saya ingin mengelola menu makanan dan minuman saya dengan kategori, harga, dan foto, sehingga pelanggan dapat melihat menu saya secara digital sebelum datang ke restoran.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Menu Management dibuka, When merchant klik 'Tambah Menu Item', Then form muncul: Nama, Kategori, Harga, Deskripsi, Foto, Tags (Pedas, Vegetarian, Best Seller)

- Given menu item ditambahkan, When merchant melihat daftar, Then items dikelompokkan: Makanan, Minuman, Dessert, Snack, dan kategori custom

- Given item availability berubah, When merchant toggle 'Habis', Then item ditandai 'Sold Out' di bio page tanpa dihapus

- Given menu di-publish, When customer scan QR atau buka bio page, Then menu ditampilkan dengan foto dan bisa di-filter/search

Business Rules:

- Format harga mendukung Rupiah dengan separator titik

- Foto menu opsional tapi sangat direkomendasikan

- Tags: Pedas, Vegetarian, Halal, Best Seller, Baru, Promo

[US-2.06] Sebagai merchant, saya ingin menambahkan informasi kontak dan lokasi di bio page, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menghubungi dan menemukan lokasi bisnis saya.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given section Contact diaktifkan, When merchant mengisi data, Then field tersedia: WhatsApp, Instagram, Facebook, Email, Telepon

- Given alamat diisi, When bio page dimuat, Then Google Maps embed ditampilkan dengan pin lokasi yang benar

- Given WhatsApp number diisi, When customer klik tombol WA di bio page, Then WhatsApp terbuka dengan pesan template yang sudah diisi

- Given social media links diisi, When customer klik icon, Then redirect ke profil social media merchant di tab baru

Business Rules:

- Nomor WA harus divalidasi format Indonesia (08xx atau +628xx)

- Google Maps embed menggunakan coordinates dari profil bisnis

- CTA button WA harus prominent dan sticky di mobile

[US-2.07] Sebagai merchant, saya ingin melihat statistik pengunjung bio page saya, sehingga saya dapat mengetahui berapa banyak orang yang melihat profil bisnis saya secara online.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given bio page sudah live, When merchant membuka dashboard, Then widget 'Bio Page Views' menampilkan total views hari ini, minggu ini, bulan ini

- Given statistik dimuat, When merchant melihat detail, Then data mencakup: unique visitors, page views, top referral sources, device breakdown

- Given periode dipilih, When merchant memilih rentang tanggal, Then grafik line chart menampilkan trend pengunjung

- Given CTA button di-click oleh customer, When tracking event tercatat, Then merchant melihat jumlah click per CTA (WA, Call, Maps, dll)

Business Rules:

- Tracking menggunakan Vercel Analytics atau custom events

- Data refresh setiap 1 jam

- Statistik tersedia mulai paket Starter

[US-2.08] Sebagai customer, saya ingin mengakses bio page merchant dengan cepat dari link yang dibagikan di WA atau social media, sehingga saya dapat melihat informasi bisnis yang lengkap sebelum memutuskan untuk berkunjung.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given customer menerima link bisnisku.info/[slug] via WA, When link di-click, Then bio page dimuat dalam < 2 detik di mobile

- Given bio page dimuat, When customer scroll, Then layout responsive dan semua section tertampil dengan benar

- Given customer ingin share, When klik tombol Share, Then opsi share ke WA, copy link, dan social media tersedia

- Given bio page di-share ke social media, When preview dimuat, Then Open Graph metadata menampilkan nama bisnis, deskripsi, dan foto cover

Business Rules:

- Bio page harus mendapat skor > 90 di Google Lighthouse (Performance)

- Open Graph dan Twitter Card metadata harus diisi otomatis

- Bio page harus menggunakan Server-Side Rendering untuk SEO

# 8. Sprint 3: Payment Integration (Xendit)

Timeline: Week 5-6

## 8.1 Sprint Overview

Sprint ini mengintegrasikan Xendit sebagai payment gateway utama, memungkinkan merchant menerima pembayaran digital dari pelanggan. Ini mencakup Virtual Account, QRIS, E-Wallet (OVO, GoPay, DANA, ShopeePay), dan Credit/Debit Card. Selain itu, sprint ini juga membangun fitur invoicing dan payment tracking di dashboard merchant.

## 8.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-3.01] Sebagai merchant, saya ingin menghubungkan akun Xendit saya untuk menerima pembayaran digital, sehingga saya dapat menerima pembayaran dari pelanggan melalui berbagai metode pembayaran.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given merchant membuka Payment Settings, When klik 'Connect Xendit', Then OAuth flow Xendit dimulai dan merchant diminta login ke akun Xendit

- Given Xendit account terhubung, When verifikasi selesai, Then status 'Connected' ditampilkan dan API key tersimpan secara encrypted

- Given merchant belum punya akun Xendit, When klik 'Daftar Xendit', Then redirect ke halaman registrasi Xendit dengan pre-filled data merchant

- Given koneksi berhasil, When merchant kembali ke dashboard, Then metode pembayaran yang aktif (VA, QRIS, dll) otomatis terdeteksi

Business Rules:

- API key Xendit harus di-encrypt sebelum disimpan di database

- Webhook URL Bisnisku harus otomatis terdaftar di Xendit

- Merchant harus sudah verified di Xendit sebelum menerima pembayaran live

[US-3.02] Sebagai merchant, saya ingin membuat invoice digital dan mengirimkannya ke pelanggan via WhatsApp, sehingga saya dapat menagih pelanggan secara professional dan melacak status pembayaran.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given merchant membuka halaman Invoice, When klik 'Buat Invoice', Then form muncul: Customer, Items/Services, Amount, Due Date, Notes

- Given invoice dibuat, When merchant klik 'Kirim via WA', Then invoice link dikirim ke WhatsApp pelanggan dengan detail pembayaran

- Given customer menerima invoice link, When link dibuka, Then halaman pembayaran menampilkan detail invoice dan metode pembayaran tersedia

- Given pembayaran berhasil, When Xendit webhook diterima, Then status invoice berubah menjadi 'Paid' dan notifikasi WA dikirim ke merchant

Business Rules:

- Invoice harus memiliki unique number format: INV-[YYYYMMDD]-[XXX]

- Due date default: 3 hari dari tanggal pembuatan

- Reminder otomatis dikirim via WA 1 hari sebelum due date

[US-3.03] Sebagai customer, saya ingin membayar invoice atau layanan menggunakan metode pembayaran pilihan saya, sehingga saya dapat melakukan pembayaran dengan cara yang paling nyaman bagi saya.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given customer membuka payment page, When metode pembayaran ditampilkan, Then opsi tersedia: VA (BCA, Mandiri, BNI, BRI), QRIS, E-Wallet (OVO, GoPay, DANA, ShopeePay), Credit Card

- Given customer memilih QRIS, When QR code ditampilkan, Then QR code valid selama 30 menit dan bisa di-scan oleh semua e-wallet

- Given customer memilih Virtual Account, When VA number ditampilkan, Then nomor VA unik dihasilkan dengan instruksi pembayaran per bank

- Given pembayaran berhasil, When transaksi selesai, Then halaman sukses ditampilkan dan receipt dikirim via email/WA

Business Rules:

- Timeout pembayaran: VA 24 jam, QRIS 30 menit, E-Wallet 5 menit

- Fee transaksi ditanggung merchant atau split (configurable)

- Minimum pembayaran: Rp 10,000

[US-3.04] Sebagai merchant, saya ingin melihat dashboard pembayaran dengan riwayat transaksi dan ringkasan pendapatan, sehingga saya dapat melacak semua transaksi keuangan bisnis saya dalam satu tempat.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given merchant membuka Payment Dashboard, When halaman dimuat, Then ringkasan ditampilkan: Total Revenue (hari ini, minggu ini, bulan ini), Pending, Settled

- Given daftar transaksi ditampilkan, When merchant scroll, Then setiap transaksi menampilkan: tanggal, customer, amount, metode pembayaran, status

- Given merchant ingin filter, When menggunakan filter, Then opsi tersedia: by date range, by status, by payment method, by amount range

- Given merchant klik export, When format dipilih (CSV/Excel), Then file terdownload dengan semua transaksi sesuai filter

Business Rules:

- Data transaksi real-time dari Xendit webhook

- Status: Pending, Paid, Expired, Refunded, Failed

- Dashboard harus menampilkan grafik revenue trend

[US-3.05] Sebagai merchant, saya ingin melakukan refund pembayaran kepada pelanggan, sehingga saya dapat mengembalikan uang pelanggan jika terjadi masalah dengan layanan.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given merchant membuka detail transaksi, When klik 'Refund', Then form muncul: Amount (full/partial), Reason, Confirmation

- Given refund disubmit, When proses Xendit berjalan, Then refund diproses dan status berubah menjadi 'Refunding'

- Given refund berhasil, When dana dikembalikan, Then status berubah menjadi 'Refunded' dan notifikasi dikirim ke customer via WA

- Given partial refund dilakukan, When amount < original, Then sisa amount tetap tercatat sebagai 'Partially Refunded'

Business Rules:

- Refund hanya bisa dilakukan dalam 14 hari sejak pembayaran

- Refund harus di-approve oleh merchant owner (bukan staff)

- Partial refund minimal Rp 10,000

[US-3.06] Sebagai merchant, saya ingin mengatur metode pembayaran yang aktif dan fee structure, sehingga saya dapat memilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan bisnis saya.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given Payment Settings dibuka, When merchant melihat daftar metode, Then toggle on/off tersedia untuk setiap metode pembayaran

- Given fee structure ditampilkan, When merchant melihat detail, Then fee per metode ditampilkan: VA (Rp 4,000), QRIS (0.7%), E-Wallet (1.5%), CC (2.9%)

- Given merchant mengubah setting, When klik 'Simpan', Then perubahan aktif di payment page berikutnya

- Given merchant memilih fee bearer, When opsi dipilih, Then fee bisa ditanggung merchant, customer, atau split 50:50

Business Rules:

- Fee structure mengikuti pricing Xendit terbaru

- Minimal 1 metode pembayaran harus aktif

- Credit Card hanya tersedia untuk merchant verified

[US-3.07] Sebagai merchant, saya ingin menerima notifikasi real-time setiap ada pembayaran masuk, sehingga saya dapat segera mengetahui dan memproses pesanan/booking yang sudah dibayar.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given pembayaran berhasil, When webhook Xendit diterima, Then push notification dan WA notification dikirim ke merchant dalam < 10 detik

- Given notifikasi diterima, When merchant klik notifikasi, Then redirect ke detail transaksi yang relevan

- Given multiple payments masuk, When merchant offline, Then notifikasi di-queue dan dikirim saat merchant online kembali

- Given dashboard terbuka, When pembayaran baru masuk, Then counter 'New Payments' di-update real-time tanpa perlu refresh

Business Rules:

- Webhook retry: 3x dengan interval 1, 5, 25 menit

- Notifikasi WA menggunakan template yang sudah disetujui Meta

- Sound notification di browser (configurable)

[US-3.08] Sebagai developer, saya ingin mengimplementasikan webhook handler yang reliable dan idempotent, sehingga sistem pembayaran robust terhadap network issues dan duplicate webhooks.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given webhook dari Xendit diterima, When handler memproses, Then signature diverifikasi sebelum processing

- Given duplicate webhook diterima, When webhook ID dicek, Then transaksi tidak diproses ulang (idempotent)

- Given webhook gagal diproses, When retry dilakukan, Then dead letter queue menyimpan failed webhooks untuk manual review

- Given webhook berhasil, When status transaksi diupdate, Then event log mencatat semua perubahan status dengan timestamp

Business Rules:

- Semua webhook harus diverifikasi signature-nya

- Idempotency key: Xendit webhook ID

- Failed webhook harus masuk monitoring alert

# 9. Sprint 4: WhatsApp Automation + Smart Notifications

Timeline: Week 7-8

## 9.1 Sprint Overview

Sprint ini mengintegrasikan WhatsApp Cloud API untuk automated messaging, smart notifications, dan broadcast. WhatsApp adalah channel komunikasi utama bisnis Indonesia, sehingga integrasi mendalam sangat critical. Fitur mencakup template messages, automated reminders, broadcast campaigns, dan two-way chat integration.

## 9.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-4.01] Sebagai merchant, saya ingin menghubungkan nomor WhatsApp Business saya ke platform Bisnisku, sehingga saya dapat mengirim pesan otomatis ke pelanggan dari nomor WA bisnis saya.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given merchant membuka WA Settings, When klik 'Connect WhatsApp', Then flow Meta Business verification dimulai

- Given verifikasi Meta selesai, When nomor WA di-register, Then status 'Connected' dan nomor ditampilkan di dashboard

- Given koneksi berhasil, When merchant mengirim test message, Then pesan diterima di WA tujuan dalam < 5 detik

- Given WA terhubung, When merchant melihat dashboard WA, Then statistik terlihat: messages sent, delivered, read, failed

Business Rules:

- Nomor WA harus sudah menjadi WhatsApp Business Account

- Meta Business Verification wajib untuk WA Cloud API

- Template messages harus disubmit dan disetujui Meta sebelum bisa digunakan

[US-4.02] Sebagai merchant, saya ingin mengirim notifikasi otomatis ke pelanggan untuk event-event penting, sehingga pelanggan saya selalu terinformasi tentang booking, pembayaran, dan update penting.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given template notification dikonfigurasi, When event terjadi (payment received), Then WA message otomatis dikirim ke pelanggan

- Given appointment reminder diaktifkan, When H-1 appointment, Then reminder otomatis dikirim pukul 09:00 WIB

- Given invoice due date mendekat, When H-1 due date, Then payment reminder dikirim dengan link pembayaran

- Given loyalty milestone tercapai, When pelanggan dapat reward, Then congratulation message dikirim dengan detail reward

Business Rules:

- Semua template harus comply dengan WhatsApp Business Policy

- Rate limit: sesuai tier WhatsApp (1,000/day untuk standard)

- Opt-out mechanism wajib ada di setiap pesan

[US-4.03] Sebagai merchant, saya ingin membuat dan mengirim broadcast campaign ke segmen pelanggan tertentu, sehingga saya dapat mempromosikan produk/layanan ke pelanggan yang relevan secara targeted.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given merchant membuka Broadcast, When klik 'Buat Broadcast', Then form muncul: Nama Campaign, Segmen, Template, Jadwal

- Given segmen dipilih (misal: pelanggan yang belum visit 30 hari), When broadcast dikirim, Then hanya pelanggan yang match segmen yang menerima pesan

- Given broadcast terkirim, When merchant melihat report, Then statistik ditampilkan: sent, delivered, read, replied, failed

- Given jadwal di-set, When waktu tiba, Then broadcast otomatis terkirim sesuai jadwal tanpa perlu manual trigger

Business Rules:

- Broadcast hanya ke pelanggan yang opt-in

- Rate limit broadcast: max 1 broadcast per hari ke pelanggan yang sama

- Template harus menggunakan approved WhatsApp template

[US-4.04] Sebagai merchant, saya ingin mengatur auto-reply untuk pesan WA yang masuk dari pelanggan, sehingga pelanggan mendapat respons cepat bahkan saat saya tidak bisa membalas secara manual.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given Auto-Reply Settings dibuka, When merchant membuat rule, Then opsi tersedia: keyword-based, time-based, fallback

- Given keyword rule dibuat (misal: 'harga'), When pelanggan mengirim WA berisi 'harga', Then auto-reply mengirimkan daftar harga otomatis

- Given di luar jam operasional, When pelanggan mengirim WA, Then out-of-hours message otomatis dikirim dengan jam operasional

- Given auto-reply gagal menjawab, When keyword tidak match, Then fallback message dikirim dan notifikasi ke merchant untuk follow-up manual

Business Rules:

- Auto-reply dalam < 5 detik setelah pesan diterima

- Maximum 5 auto-reply rules di paket Free, unlimited di paket Growth+

- Auto-reply harus bisa include dynamic data (nama pelanggan, dll)

[US-4.05] Sebagai merchant, saya ingin melihat semua percakapan WA pelanggan dalam satu inbox terpusat, sehingga saya tidak perlu buka WA di HP untuk melihat dan membalas pesan pelanggan.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given WA inbox dibuka di dashboard, When pesan masuk, Then percakapan muncul real-time di inbox dengan bubble chat layout

- Given merchant membalas dari dashboard, When pesan dikirim, Then pesan terkirim melalui WA Cloud API dan muncul di WA pelanggan

- Given banyak percakapan aktif, When merchant melihat inbox, Then sortir berdasarkan: terbaru, belum dibaca, starred

- Given merchant assign chat ke staff, When staff ditag, Then staff menerima notifikasi dan bisa membalas dari akun mereka

Business Rules:

- Inbox harus support media: foto, video, dokumen, voice note

- Message history tersimpan minimal 90 hari

- Fitur ini tersedia mulai paket Starter

[US-4.06] Sebagai merchant, saya ingin membuat WhatsApp message templates untuk berbagai kebutuhan bisnis, sehingga saya memiliki template pesan yang konsisten dan profesional untuk setiap situasi.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Template Manager dibuka, When merchant klik 'Buat Template', Then editor muncul dengan kategori: Marketing, Utility, Authentication

- Given template dibuat, When merchant submit ke Meta, Then status 'Pending Review' ditampilkan dan estimasi waktu review 24-48 jam

- Given template disetujui, When status berubah ke 'Approved', Then template siap digunakan di broadcast dan automation

- Given template ditolak, When alasan rejection ditampilkan, Then merchant bisa edit dan re-submit template

Business Rules:

- Template harus mengikuti format Meta: header, body, footer, buttons

- Variable placeholder format: {{1}}, {{2}}, dst

- Bisnisku menyediakan template library yang sudah pre-approved

[US-4.07] Sebagai customer, saya ingin menerima notifikasi WA yang relevan dan bisa opt-out kapan saja, sehingga saya hanya menerima pesan yang saya inginkan dan bisa berhenti kapan saja.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given customer menerima WA dari merchant, When pesan dibaca, Then opsi 'Stop/Berhenti' tersedia di footer pesan

- Given customer membalas 'STOP', When keyword terdeteksi, Then customer otomatis di-unsubscribe dan confirmation message dikirim

- Given customer sudah opt-out, When merchant mengirim broadcast, Then customer tersebut di-skip secara otomatis

- Given customer ingin opt-in kembali, When membalas 'START', Then customer di-subscribe kembali dan welcome message dikirim

Business Rules:

- Opt-out compliance wajib sesuai regulasi

- Opt-out status harus di-sync real-time

- Merchant tidak bisa override opt-out pelanggan

[US-4.08] Sebagai merchant, saya ingin melihat analytics pengiriman WA termasuk delivery rate dan read rate, sehingga saya dapat mengoptimalkan strategi komunikasi WA saya berdasarkan data.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given WA Analytics dibuka, When halaman dimuat, Then overview menampilkan: total sent, delivered rate, read rate, reply rate, failed rate

- Given campaign dipilih, When detail dimuat, Then per-message statistics ditampilkan dengan breakdown per segmen

- Given periode dipilih, When grafik dimuat, Then trend line menampilkan delivery performance over time

- Given failed messages terdeteksi, When merchant klik detail, Then alasan failure ditampilkan: invalid number, blocked, rate limited, dll

Business Rules:

- Analytics data refresh setiap 1 jam

- Historical data tersimpan minimal 12 bulan

- Export report ke CSV/PDF tersedia

# 10. Sprint 5: CRM + Customer Database + Sales Pipeline

Timeline: Week 9-10

## 10.1 Sprint Overview

Sprint ini membangun sistem Customer Relationship Management (CRM) yang memungkinkan merchant mengelola database pelanggan, melacak interaksi, dan mengelola sales pipeline. CRM adalah jantung dari platform Bisnisku.xyz karena menghubungkan semua fitur lain — dari payment history hingga loyalty points, dari booking records hingga WA conversations.

## 10.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-5.01] Sebagai merchant, saya ingin memiliki database pelanggan terpusat yang otomatis terisi dari berbagai touchpoint, sehingga saya memiliki satu sumber data pelanggan yang komprehensif dan selalu up-to-date.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given pelanggan melakukan transaksi pertama, When pembayaran berhasil, Then profil pelanggan otomatis dibuat di CRM dengan data: nama, WA, email, tanggal pertama

- Given pelanggan booking appointment, When booking dikonfirmasi, Then data pelanggan otomatis ditambahkan atau di-update di CRM

- Given pelanggan berinteraksi via WA, When percakapan dimulai, Then contact otomatis dicatat di CRM dengan link ke chat history

- Given merchant mengimport data, When file CSV diupload, Then data pelanggan di-merge dengan existing records (deduplicate by phone number)

Business Rules:

- Deduplikasi berdasarkan nomor telepon (primary key)

- Auto-merge data dari berbagai touchpoint ke single customer profile

- Import CSV mendukung hingga 10,000 records per batch

[US-5.02] Sebagai merchant, saya ingin melihat profil lengkap setiap pelanggan termasuk semua histori interaksi, sehingga saya dapat memberikan pelayanan personal berdasarkan riwayat pelanggan.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given merchant klik profil pelanggan, When detail dimuat, Then informasi ditampilkan: contact info, total spend, total visits, loyalty points, last visit

- Given tab History aktif, When merchant scroll, Then timeline menampilkan: transactions, bookings, WA messages, loyalty redemptions

- Given tab Notes aktif, When merchant menambah catatan, Then catatan tersimpan dengan timestamp dan bisa diakses oleh semua staff

- Given customer tags di-set, When merchant menambah tag, Then tag tersedia untuk filtering dan segmentation (VIP, New, At-Risk, dll)

Business Rules:

- Customer profile harus load dalam < 1 detik

- Histori interaksi tersimpan minimal 24 bulan

- Tags bisa di-customize oleh merchant

[US-5.03] Sebagai merchant, saya ingin melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan berbagai kriteria, sehingga saya dapat mengirim komunikasi yang relevan ke kelompok pelanggan yang tepat.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Segmentation Tool dibuka, When merchant membuat segmen, Then kriteria tersedia: last visit, total spend, frequency, location, tags, loyalty tier

- Given segmen dibuat (misal: 'Pelanggan VIP - Spend > Rp 5M'), When segmen di-save, Then jumlah pelanggan yang match ditampilkan secara real-time

- Given segmen di-save, When digunakan di broadcast, Then hanya pelanggan dalam segmen yang menerima pesan

- Given data pelanggan berubah, When segmen di-refresh, Then membership otomatis di-update berdasarkan kriteria terbaru

Business Rules:

- Segmen harus dynamic (auto-update)

- Kombinasi AND/OR logic untuk multi-criteria

- Pre-built segments: New Customers, VIP, At-Risk, Lost

[US-5.04] Sebagai merchant, saya ingin mengelola sales pipeline untuk melacak prospek dan deal, sehingga saya dapat melacak setiap prospek dari initial contact hingga menjadi pelanggan.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given Sales Pipeline dibuka, When merchant melihat board, Then Kanban board menampilkan stages: Lead, Contacted, Interested, Negotiation, Won, Lost

- Given prospek baru masuk, When merchant membuat card, Then field tersedia: nama, contact, service interest, estimated value, source

- Given card di-drag ke stage berikutnya, When status berubah, Then automated action bisa di-trigger (kirim WA follow-up, create task)

- Given deal Won, When merchant konfirmasi, Then prospek otomatis dikonversi menjadi customer record di CRM

Business Rules:

- Pipeline stages bisa di-customize oleh merchant

- Deal value digunakan untuk revenue forecasting

- Automated reminder untuk deals yang stuck > 7 hari di satu stage

[US-5.05] Sebagai merchant, saya ingin mencatat dan melacak interaksi dengan pelanggan, sehingga tidak ada interaksi penting yang terlewat dan semua staff memiliki konteks yang sama.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given halaman customer dibuka, When merchant klik 'Tambah Aktivitas', Then opsi tersedia: Call, Meeting, WA Message, Email, Note

- Given aktivitas dicatat, When timeline dimuat, Then aktivitas muncul secara kronologis dengan icon yang sesuai

- Given follow-up dijadwalkan, When tanggal follow-up tiba, Then reminder otomatis muncul di dashboard dan WA merchant

- Given staff berganti, When staff baru melihat profil pelanggan, Then semua histori interaksi visible dan transferable

Business Rules:

- Setiap aktivitas harus memiliki timestamp dan author

- Follow-up reminder bisa di-set untuk H+1, H+3, H+7, atau custom date

- Aktivitas bisa di-link ke deal di pipeline

[US-5.06] Sebagai merchant, saya ingin melakukan bulk actions pada database pelanggan, sehingga saya dapat mengelola data pelanggan secara efisien tanpa perlu satu per satu.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given daftar pelanggan ditampilkan, When merchant select multiple, Then bulk actions tersedia: Add Tag, Send Broadcast, Export, Delete

- Given bulk tag dipilih, When merchant menambah tag 'VIP', Then semua pelanggan yang dipilih mendapat tag 'VIP'

- Given bulk export dipilih, When file didownload, Then CSV berisi semua field pelanggan sesuai filter aktif

- Given search digunakan, When merchant mengetik nama/nomor, Then hasil muncul real-time (typeahead search)

Business Rules:

- Bulk delete memerlukan konfirmasi ganda

- Export dibatasi 10,000 records per file

- Search harus mendukung partial match dan phonetic matching

[US-5.07] Sebagai merchant, saya ingin menerima alert otomatis untuk pelanggan yang berisiko churn, sehingga saya dapat melakukan tindakan proaktif untuk mempertahankan pelanggan sebelum mereka pergi.

Priority: P2

Acceptance Criteria:

- Given churn prediction aktif, When pelanggan tidak visit dalam 60 hari (padahal biasa visit bulanan), Then alert 'At-Risk Customer' muncul di dashboard

- Given alert muncul, When merchant klik 'Take Action', Then opsi tersedia: Send WA, Create Voucher, Add to Win-Back Campaign

- Given win-back action diambil, When pelanggan kembali visit, Then status berubah dari 'At-Risk' ke 'Active' dan success dicatat

- Given weekly digest dikirim, When merchant membuka email/WA, Then ringkasan berisi: new customers, at-risk, churned, win-back success

Business Rules:

- Churn prediction berbasis frequency analysis

- Alert threshold bisa di-customize per merchant

- Weekly digest dikirim setiap Senin pagi

# 11. Sprint 6: Loyalty Engine + Bisnisku Points

Timeline: Week 11-12

## 11.1 Sprint Overview

Sprint ini membangun Loyalty Engine yang komprehensif termasuk Bisnisku Points system, stamp cards digital, tier rewards, dan referral program. Loyalty program adalah salah satu value proposition utama Bisnisku.xyz karena membantu merchant meningkatkan customer retention dan repeat visits secara signifikan.

## 11.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-6.01] Sebagai merchant, saya ingin membuat dan mengkonfigurasi program loyalty points untuk bisnis saya, sehingga pelanggan saya mendapat insentif untuk terus kembali dan berbelanja lebih banyak.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Loyalty Settings dibuka, When merchant mengaktifkan Points Program, Then konfigurasi tersedia: nama program, earn rate (poin per Rupiah), expiry period

- Given earn rate di-set (misal: 1 poin per Rp 10,000), When pelanggan bertransaksi Rp 100,000, Then 10 poin otomatis ditambahkan ke akun pelanggan

- Given poin diberikan, When pelanggan melihat profil mereka, Then saldo poin, histori earn, dan histori redeem ditampilkan

- Given program diluncurkan, When merchant share ke pelanggan, Then link enrollment tersedia dan QR code untuk join program

Business Rules:

- Points expiry default: 12 bulan sejak earned

- Earn rate bisa berbeda per kategori layanan/produk

- Points program tersedia mulai paket Starter

[US-6.02] Sebagai merchant, saya ingin membuat reward catalog yang bisa ditukar dengan poin oleh pelanggan, sehingga pelanggan memiliki motivasi jelas untuk mengumpulkan poin karena ada reward yang menarik.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Reward Catalog dibuka, When merchant klik 'Tambah Reward', Then form muncul: Nama Reward, Deskripsi, Poin Required, Stok, Periode Berlaku

- Given reward dibuat (misal: 'Free Hair Wash - 50 poin'), When pelanggan memiliki 50 poin, Then tombol 'Tukar' aktif di profil pelanggan

- Given pelanggan menukar reward, When konfirmasi di-klik, Then poin berkurang, voucher reward digenerate, dan WA notification dikirim

- Given stok reward habis, When pelanggan mencoba menukar, Then pesan 'Reward sedang habis' ditampilkan dan merchant menerima alert restock

Business Rules:

- Reward bisa berupa: free service, discount %, free item, custom

- Stok reward bisa unlimited atau limited

- Histori redemption tercatat untuk audit

[US-6.03] Sebagai merchant, saya ingin membuat stamp card digital untuk program buy-X-get-1-free, sehingga saya dapat menjalankan program klasik stamp card tanpa kartu fisik yang hilang.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Stamp Card Creator dibuka, When merchant membuat program, Then konfigurasi: nama, jumlah stamp untuk reward, reward type, expiry

- Given stamp card aktif, When pelanggan visit/purchase, Then 1 stamp otomatis ditambahkan dan progress ditampilkan (misal: 5/10)

- Given stamp card penuh (10/10), When pelanggan visit berikutnya, Then reward otomatis di-apply dan stamp card di-reset

- Given pelanggan melihat stamp card, When membuka profil via link, Then visual stamp card ditampilkan dengan progress bar

Business Rules:

- Stamp bisa di-trigger oleh: transaction, check-in, manual staff input

- Multiple stamp card programs bisa berjalan bersamaan

- Stamp card design bisa di-customize (warna, icon)

[US-6.04] Sebagai merchant, saya ingin mengelola tier membership (Bronze, Silver, Gold, Platinum) untuk pelanggan, sehingga pelanggan VIP mendapat perlakuan khusus yang membuat mereka merasa dihargai.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given Tier Settings dibuka, When merchant mengkonfigurasi, Then tier tersedia: Bronze (default), Silver (> Rp 1M spend), Gold (> Rp 5M), Platinum (> Rp 15M)

- Given pelanggan naik tier, When threshold tercapai, Then upgrade notification dikirim via WA dengan welcome message khusus tier

- Given pelanggan di tier Gold, When menggunakan layanan, Then benefit tier otomatis di-apply: extra points (1.5x), priority booking, exclusive rewards

- Given tier dikelola, When merchant melihat dashboard, Then distribusi pelanggan per tier ditampilkan dalam pie chart

Business Rules:

- Tier threshold bisa di-customize oleh merchant

- Tier review period: quarterly (bisa downgrade jika tidak maintain spend)

- Tier benefits bisa di-set berbeda per tier

[US-6.05] Sebagai merchant, saya ingin menjalankan program referral 'Ajak Teman' untuk mendapatkan pelanggan baru, sehingga pelanggan existing membantu mendatangkan pelanggan baru dengan insentif yang menarik.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Referral Program diaktifkan, When merchant set rewards, Then konfigurasi: reward untuk referrer (poin/voucher), reward untuk referee (poin/voucher)

- Given pelanggan share referral link, When teman mendaftar via link, Then referrer dan referee otomatis mendapat reward setelah teman melakukan transaksi pertama

- Given referral berhasil, When kedua pihak menerima reward, Then WA notification dikirim ke keduanya dengan detail reward

- Given merchant melihat referral dashboard, When data dimuat, Then statistik: total referrals, conversion rate, top referrers, revenue from referrals

Business Rules:

- Referral link unik per pelanggan

- Reward diberikan setelah referee melakukan transaksi pertama (anti-fraud)

- Self-referral terdeteksi dan diblokir otomatis

[US-6.06] Sebagai customer, saya ingin melihat saldo poin, histori, dan reward yang tersedia di profil saya, sehingga saya tahu berapa poin yang saya miliki dan apa yang bisa saya tukar.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given customer membuka profil loyalty, When halaman dimuat, Then ditampilkan: saldo poin, poin yang akan expire, tier saat ini, stamp card progress

- Given tab History aktif, When customer scroll, Then histori menampilkan: tanggal, aktivitas (earn/redeem), jumlah poin, saldo

- Given tab Rewards aktif, When customer melihat catalog, Then reward yang affordable (poin cukup) ditampilkan dengan badge 'Bisa Ditukar'

- Given customer ingin tukar reward, When klik 'Tukar', Then konfirmasi ditampilkan dan voucher dikirim via WA setelah dikonfirmasi

Business Rules:

- Profil loyalty accessible tanpa login (via unique link/QR)

- Tampilan mobile-first dan load dalam < 2 detik

- Multiple merchant loyalty programs ditampilkan terpisah

[US-6.07] Sebagai merchant, saya ingin melihat analytics loyalty program termasuk ROI dan engagement metrics, sehingga saya dapat mengevaluasi efektivitas program loyalty dan melakukan optimasi.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given Loyalty Analytics dibuka, When halaman dimuat, Then overview: total members, active rate, points issued, points redeemed, redemption rate

- Given ROI section dimuat, When data diproses, Then metrics: revenue from loyal customers vs non-loyal, repeat visit rate, average spend per tier

- Given trend chart ditampilkan, When periode dipilih, Then grafik menampilkan: enrollment trend, redemption trend, tier distribution over time

- Given top customers dimuat, When merchant melihat leaderboard, Then top 20 customers by spend, visits, dan points ditampilkan

Business Rules:

- Analytics refresh setiap 24 jam

- ROI calculation: (loyalty revenue - reward cost) / reward cost

- Export report ke PDF tersedia

# 12. Sprint 7: Content Management System + AI Content Assistant

Timeline: Week 13-14

## 12.1 Sprint Overview

Sprint ini membangun Content Management System (CMS) yang memungkinkan merchant membuat dan mengelola konten bisnis — blog posts, artikel promosi, tips, dan update bisnis. Dilengkapi AI Content Assistant yang menggunakan Claude AI untuk membantu merchant menghasilkan konten berkualitas dengan minimal effort.

## 12.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-7.01] Sebagai merchant, saya ingin membuat dan mempublikasikan blog post/artikel di bio page bisnis saya, sehingga saya dapat berbagi tips, update, dan konten edukatif untuk menarik dan retain pelanggan.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given CMS Editor dibuka, When merchant klik 'Buat Artikel', Then rich text editor dimuat dengan toolbar: heading, bold, italic, image, link, list, quote

- Given artikel ditulis, When merchant klik 'Preview', Then tampilan artikel di bio page ditampilkan sesuai template aktif

- Given artikel di-publish, When customer mengakses bio page, Then artikel muncul di section Blog/Tips dengan thumbnail dan excerpt

- Given artikel dipublikasikan, When search engine crawl, Then metadata SEO (title, description, OG tags) otomatis terisi

Business Rules:

- Rich text editor mendukung: heading H2-H4, bold, italic, list, link, image, quote, code

- Artikel harus SEO-friendly dengan auto-generated slug

- Draft auto-save setiap 30 detik

[US-7.02] Sebagai merchant, saya ingin menggunakan AI Content Assistant untuk generate konten bisnis, sehingga saya dapat membuat konten profesional tanpa perlu kemampuan menulis yang tinggi.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given AI Assistant dibuka, When merchant memilih tipe konten, Then opsi tersedia: Blog Post, Promo Caption, WA Broadcast, Social Media Post, Menu Description

- Given tipe dipilih (misal: Blog Post), When merchant mengisi brief (topik, tone, target audience), Then AI generate draft dalam < 10 detik

- Given draft dihasilkan, When merchant mereview, Then opsi tersedia: Edit manual, Regenerate, Make Shorter, Make Longer, Change Tone

- Given draft disetujui, When merchant klik 'Use', Then konten otomatis dimasukkan ke editor CMS atau WA template

Business Rules:

- AI menggunakan Claude AI API

- Konten di-generate dalam Bahasa Indonesia yang natural

- Credit system: Free 10 generates/bulan, Starter 50, Growth 200, Business unlimited

- AI harus memahami konteks bisnis merchant (kategori, tone, audience)

[US-7.03] Sebagai merchant, saya ingin mengelola media library untuk foto dan video bisnis, sehingga saya memiliki satu tempat terpusat untuk mengelola semua aset visual bisnis saya.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given Media Library dibuka, When merchant melihat galeri, Then semua foto dan video yang pernah diupload ditampilkan dalam grid

- Given merchant upload media baru, When file di-drop, Then auto-compress, auto-rename, dan auto-tag berdasarkan AI image recognition

- Given media dipilih, When digunakan di artikel/bio page, Then media otomatis di-optimize untuk web (WebP conversion, responsive sizes)

- Given storage usage ditampilkan, When merchant melihat quota, Then usage bar menampilkan: used / total (Free: 500MB, Starter: 2GB, Growth: 10GB, Business: 50GB)

Business Rules:

- Supported formats: JPG, PNG, WebP, GIF, MP4 (video < 100MB)

- Auto-compress tanpa mengurangi kualitas visual secara signifikan

- Folder organization dan tag-based search tersedia

[US-7.04] Sebagai merchant, saya ingin menjadwalkan publikasi konten di waktu yang optimal, sehingga konten saya dipublikasikan saat audience paling aktif tanpa perlu manual publish.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given artikel selesai, When merchant memilih 'Jadwalkan', Then date-time picker muncul dengan rekomendasi waktu optimal berdasarkan analytics

- Given jadwal di-set, When waktu tiba, Then artikel otomatis dipublikasikan dan muncul di bio page

- Given konten terjadwal, When merchant melihat Content Calendar, Then semua konten terjadwal ditampilkan dalam kalender view

- Given jadwal perlu diubah, When merchant edit schedule, Then perubahan tersimpan dan notifikasi konfirmasi ditampilkan

Business Rules:

- Content Calendar view: monthly dan weekly

- Timezone: WIB (UTC+7) sebagai default

- Batch scheduling untuk multiple posts tersedia

[US-7.05] Sebagai merchant, saya ingin membuat template konten yang bisa digunakan ulang, sehingga saya tidak perlu membuat konten dari nol setiap kali, cukup gunakan template yang sudah ada.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given Template Library dibuka, When merchant browse, Then template tersedia per kategori: Promo, Tips, Announcement, Seasonal (Ramadhan, Tahun Baru)

- Given template dipilih, When merchant klik 'Gunakan', Then konten template dimuat di editor dengan placeholder yang bisa diedit

- Given merchant membuat template baru, When klik 'Simpan sebagai Template', Then template tersimpan di library pribadi merchant

- Given template dari Bisnisku digunakan, When konten dipublikasikan, Then template attribution otomatis dihilangkan

Business Rules:

- Bisnisku menyediakan minimal 20 template per kategori bisnis

- Template mendukung dynamic placeholder: {business_name}, {promo_detail}, {date}

- Template bisa di-share antar merchant (coming soon)

[US-7.06] Sebagai merchant, saya ingin mengoptimalkan konten untuk SEO dengan panduan AI, sehingga konten saya mudah ditemukan di Google dan mendatangkan traffic organik.

Priority: P2

Acceptance Criteria:

- Given artikel dibuat, When SEO Checker dijalankan, Then skor SEO ditampilkan dengan rekomendasi: keyword density, meta description, heading structure, image alt text

- Given rekomendasi diberikan, When merchant menerapkan saran, Then skor SEO meningkat secara real-time

- Given keyword target dimasukkan, When AI menganalisis, Then related keywords dan long-tail suggestions ditampilkan

- Given artikel dipublikasikan, When Google crawl, Then structured data (Article schema) otomatis ditambahkan

Business Rules:

- SEO scoring system 0-100

- Auto-generate meta description jika tidak diisi

- Sitemap.xml otomatis di-update saat artikel baru dipublikasikan

# 13. Sprint 8: Product Engine (Voucher / Special Deals / Digital Products)

Timeline: Week 15-16

## 13.1 Sprint Overview

Sprint ini membangun Product Engine yang memungkinkan merchant membuat dan menjual voucher, special deals, dan digital products. Ini adalah revenue driver yang powerful karena memungkinkan merchant monetize customer base mereka dengan penawaran menarik, sekaligus memberikan tools untuk promosi yang terukur.

## 13.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-8.01] Sebagai merchant, saya ingin membuat dan menjual voucher digital yang bisa dibeli pelanggan secara online, sehingga saya dapat mendapatkan revenue upfront dan mendatangkan pelanggan kembali untuk redeem voucher.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Voucher Creator dibuka, When merchant membuat voucher, Then field tersedia: Nama, Deskripsi, Harga Jual, Nilai Voucher, Kuota, Masa Berlaku, Syarat & Ketentuan

- Given voucher dibuat (misal: 'Voucher Rp 150K - Bayar Rp 100K'), When pelanggan membeli, Then pembayaran via Xendit dan unique voucher code dikirim via WA

- Given pelanggan datang untuk redeem, When merchant scan/input kode, Then voucher divalidasi, nilai dikurangi, dan status berubah menjadi 'Redeemed'

- Given voucher expired, When pelanggan mencoba redeem, Then pesan 'Voucher sudah tidak berlaku' ditampilkan

Business Rules:

- Voucher code format: unique 8-character alphanumeric

- Partial redemption tersedia (voucher Rp 150K, pakai Rp 100K, sisa Rp 50K)

- Voucher tidak bisa di-refund setelah dibeli (atau configurable)

[US-8.02] Sebagai merchant, saya ingin membuat special deals / flash sale dengan timer countdown, sehingga saya dapat menciptakan urgency dan mendorong pelanggan untuk segera membeli.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Special Deals Creator dibuka, When merchant membuat deal, Then field: Nama, Original Price, Deal Price, Kuota, Start Date, End Date, Auto-publish to Bio Page

- Given deal aktif, When pelanggan melihat bio page, Then deal ditampilkan dengan countdown timer dan badge 'Limited Time'

- Given kuota habis, When deal sold out, Then status berubah menjadi 'Sold Out' dan pelanggan bisa join waitlist

- Given deal berakhir, When end date tercapai, Then deal otomatis di-hide dari bio page dan summary report dikirim ke merchant

Business Rules:

- Countdown timer real-time (server-side synchronized)

- Deal harus memiliki minimal 10% discount untuk ditampilkan

- Auto-notify pelanggan via WA saat deal baru dimulai (opt-in)

[US-8.03] Sebagai merchant, saya ingin menjual digital products seperti e-book, video tutorial, atau membership card, sehingga saya dapat diversifikasi pendapatan di luar layanan utama bisnis saya.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given Digital Product Creator dibuka, When merchant membuat produk, Then tipe tersedia: E-book (PDF), Video (MP4), Template, Membership Card, Custom

- Given produk digital dibuat, When pelanggan membeli, Then pembayaran diproses dan file/access otomatis dikirim via email atau WA

- Given produk tipe Membership Card, When pelanggan membeli, Then digital membership card dengan QR code digenerate dan dikirim ke pelanggan

- Given penjualan digital products, When merchant melihat dashboard, Then statistik: total sales, revenue, top products, download count

Business Rules:

- File upload limit: 50MB untuk Free, 500MB untuk paid tiers

- DRM sederhana: unique download link yang expire setelah 48 jam

- Membership card bisa di-integrate dengan loyalty program

[US-8.04] Sebagai merchant, saya ingin mengelola inventory voucher dan tracking redemption, sehingga saya dapat melacak berapa voucher yang terjual, beredar, dan sudah di-redeem.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Voucher Dashboard dibuka, When data dimuat, Then overview: total issued, sold, redeemed, expired, active, revenue

- Given daftar voucher ditampilkan, When merchant klik detail, Then informasi: buyer, purchase date, redeem date, remaining value

- Given voucher perlu di-void, When merchant cancel voucher, Then status berubah 'Voided' dan refund diproses jika diperlukan

- Given laporan bulanan, When merchant generate report, Then PDF report berisi: total sales, redemption rate, average time to redeem, revenue impact

Business Rules:

- Real-time inventory tracking

- Low stock alert saat kuota tersisa < 10%

- Audit trail untuk setiap voucher status change

[US-8.05] Sebagai merchant, saya ingin membuat bundle package yang menggabungkan beberapa layanan/produk, sehingga saya dapat meningkatkan average order value dengan penawaran paket yang menarik.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given Bundle Creator dibuka, When merchant membuat bundle, Then bisa combine: services, vouchers, products dengan total harga diskon

- Given bundle dibuat (misal: 'Paket Cantik - Hair + Facial + Manicure = Rp 300K dari Rp 450K'), When pelanggan beli, Then semua item dalam bundle di-track secara terpisah

- Given pelanggan redeem bundle, When satu item digunakan, Then status per item diupdate (Hair: Redeemed, Facial: Active, Manicure: Active)

- Given semua item di-redeem, When bundle complete, Then status bundle berubah 'Fully Redeemed' dan review request dikirim

Business Rules:

- Bundle bisa memiliki expiry date yang berbeda dari individual items

- Minimum 2 items per bundle

- Bundle pricing harus lebih murah dari total individual pricing

[US-8.06] Sebagai merchant, saya ingin menampilkan produk dan voucher di bio page sebagai online storefront, sehingga pelanggan dapat browse dan membeli produk saya langsung dari bio page.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Products section diaktifkan di bio page, When customer mengakses, Then produk ditampilkan dalam grid: thumbnail, nama, harga, badge (New, Sale, Hot)

- Given customer klik produk, When detail dimuat, Then halaman produk menampilkan: foto gallery, deskripsi, harga, tombol Beli Sekarang

- Given customer klik 'Beli Sekarang', When checkout dimulai, Then payment page Xendit dimuat dengan pre-filled product info

- Given pembelian selesai, When confirmation ditampilkan, Then receipt dikirim via WA dan voucher/access dikirim otomatis

Business Rules:

- Product listing SEO-friendly dengan individual URLs

- Sort options: Newest, Price Low-High, Best Seller, Discount

- Max 50 produk aktif untuk Free, unlimited untuk paid

# 14. Sprint 9: AI Landing Page Generator + Marketing Automation

Timeline: Week 17-18

## 14.1 Sprint Overview

Sprint ini membangun AI Landing Page Generator yang memungkinkan merchant membuat landing page promosi dalam hitungan menit menggunakan AI, serta Marketing Automation engine yang mengotomatiskan campaign marketing melalui WhatsApp dan email berdasarkan trigger dan rules yang dikonfigurasi merchant.

## 14.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-9.01] Sebagai merchant, saya ingin membuat landing page promosi secara instan menggunakan AI, sehingga saya dapat meluncurkan campaign promosi dengan landing page profesional tanpa perlu hire desainer.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given AI Landing Page Generator dibuka, When merchant mengisi brief (tipe promo, target audience, penawaran, tone), Then AI generate landing page lengkap dalam < 30 detik

- Given landing page dihasilkan, When merchant preview, Then halaman mencakup: hero section, benefit points, CTA button, testimonial section, FAQ, footer

- Given merchant ingin edit, When menggunakan visual editor, Then semua elemen bisa di-edit: teks, warna, gambar, layout, CTA text

- Given landing page dipublish, When customer mengakses URL, Then halaman responsive, fast-loading (< 2 detik), dan tracking pixel aktif

Business Rules:

- AI menggunakan Claude AI untuk copywriting dan layout suggestions

- Landing page URL: bisnisku.info/[slug]/promo/[promo-slug]

- Conversion tracking: views, CTA clicks, form submissions

- Template categories: Sale, New Product, Seasonal, Event, Grand Opening

[US-9.02] Sebagai merchant, saya ingin mengkonfigurasi marketing automation workflow berbasis trigger, sehingga pesan marketing otomatis terkirim di waktu yang tepat tanpa perlu manual intervention.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Automation Builder dibuka, When merchant membuat workflow, Then visual flow builder menampilkan: Trigger → Condition → Action → Wait → Action

- Given trigger di-set (misal: 'Customer birthday'), When tanggal lahir pelanggan tiba, Then WA birthday greeting + voucher otomatis dikirim

- Given condition di-set (misal: 'Jika total spend > Rp 1M'), When pelanggan match, Then special offer dikirim hanya ke pelanggan yang qualify

- Given workflow aktif, When merchant melihat report, Then statistik: triggered count, sent count, open rate, conversion rate

Business Rules:

- Pre-built workflows: Birthday, Post-Visit Follow-up, Win-Back, Upsell, Review Request

- Maximum 5 active workflows di Starter, 20 di Growth, unlimited di Business

- Workflow bisa di-pause dan di-resume tanpa kehilangan state

[US-9.03] Sebagai merchant, saya ingin menjalankan A/B testing pada landing page dan pesan marketing, sehingga saya dapat mengoptimalkan conversion rate berdasarkan data, bukan asumsi.

Priority: P2

Acceptance Criteria:

- Given A/B Test dibuat, When merchant set variants, Then 2 versi (A dan B) dibuat dengan perbedaan: headline, CTA, image, atau offer

- Given test berjalan, When traffic dibagi 50/50, Then setiap variant mengumpulkan data: views, clicks, conversions

- Given test selesai (min 100 conversions per variant), When merchant melihat hasil, Then winning variant ditampilkan dengan statistical significance

- Given winner ditentukan, When merchant klik 'Apply Winner', Then variant pemenang menjadi default dan variant lain di-deactivate

Business Rules:

- Minimum sample size: 100 conversions per variant untuk significance

- A/B test tersedia mulai paket Growth

- Test duration configurable: 7, 14, atau 30 hari

[US-9.04] Sebagai merchant, saya ingin membuat drip campaign WA untuk nurturing pelanggan baru, sehingga pelanggan baru mendapat serangkaian pesan yang memperkenalkan bisnis saya secara bertahap.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given Drip Campaign Creator dibuka, When merchant membuat sequence, Then timeline builder: Message 1 (Day 0), Message 2 (Day 3), Message 3 (Day 7), dst

- Given pelanggan baru terdaftar, When trigger 'New Customer' aktif, Then Message 1 (Welcome) otomatis dikirim

- Given Day 3 tiba, When Message 2 dijadwalkan, Then pesan dikirim (misal: 'Tips menggunakan layanan kami' + link artikel)

- Given pelanggan melakukan purchase sebelum drip selesai, When purchase detected, Then drip campaign di-skip ke post-purchase sequence

Business Rules:

- Maximum 10 messages per drip campaign

- Drip bisa di-pause jika pelanggan reply (pause for manual intervention)

- Drip analytics: completion rate, drop-off per step, conversion per step

[US-9.05] Sebagai merchant, saya ingin menggunakan AI untuk mengoptimalkan waktu pengiriman pesan marketing, sehingga pesan saya terkirim di waktu yang paling optimal untuk setiap pelanggan.

Priority: P2

Acceptance Criteria:

- Given Send Time Optimization diaktifkan, When AI menganalisis histori, Then optimal send time per pelanggan di-calculate berdasarkan read behavior

- Given broadcast dijadwalkan, When 'Smart Send' dipilih, Then setiap pelanggan menerima pesan di waktu optimal masing-masing

- Given data dikumpulkan selama 30 hari, When AI model di-update, Then prediksi semakin akurat berdasarkan data baru

- Given report dimuat, When merchant melihat analytics, Then heatmap menampilkan waktu terbaik per hari dan per segmen

Business Rules:

- AI membutuhkan minimal 30 hari data untuk prediksi akurat

- Fallback ke default time (10:00 WIB) jika data insufficient

- Fitur ini tersedia mulai paket Business

[US-9.06] Sebagai merchant, saya ingin melacak performa semua marketing campaigns dalam satu dashboard, sehingga saya dapat melihat ROI dari setiap campaign dan mengalokasikan budget secara efektif.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given Marketing Dashboard dibuka, When data dimuat, Then overview: active campaigns, total reach, total conversions, total revenue from campaigns

- Given campaign dipilih, When detail dimuat, Then funnel visualization: Sent → Delivered → Read → Clicked → Converted

- Given multiple campaigns dibandingkan, When comparison mode aktif, Then side-by-side metrics: CTR, conversion rate, revenue per message, ROI

- Given monthly report digenerate, When PDF dibuat, Then executive summary dengan grafik trend dan top-performing campaigns

Business Rules:

- Dashboard real-time dengan auto-refresh setiap 5 menit

- Campaign tagging untuk grouping (Seasonal, Product Launch, Loyalty, dll)

- Export ke CSV dan PDF tersedia

# 15. Sprint 10: Business Growth Booster Tools

Timeline: Week 19-20

## 15.1 Sprint Overview

Sprint ini membangun serangkaian tools yang dirancang khusus untuk accelerate pertumbuhan bisnis merchant. Termasuk Promo Engine, Referral System, Google Review Booster, Customer Win-Back System, dan Business Health Score. Tools ini membedakan Bisnisku.xyz dari platform lain dan memberikan value yang tangible bagi merchant.

## 15.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-10.01] Sebagai merchant, saya ingin membuat dan mengelola promosi dengan Promo Engine yang fleksibel, sehingga saya dapat menjalankan berbagai jenis promosi secara otomatis dan terukur.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Promo Engine dibuka, When merchant membuat promo, Then tipe tersedia: Percentage Discount, Fixed Amount, Buy X Get Y, Free Item, Bundle Deal

- Given promo dibuat, When conditions di-set, Then opsi: minimum purchase, specific products/services, specific days, first-time customer only

- Given promo aktif, When pelanggan eligible, Then promo otomatis di-apply saat checkout dan ditampilkan di bio page

- Given promo berakhir, When end date tercapai, Then promo di-deactivate otomatis dan performance report digenerate

Business Rules:

- Promo code dan auto-apply promo tersedia

- Stackable promo rules configurable

- Promo abuse detection: limit per customer, per phone number

[US-10.02] Sebagai merchant, saya ingin menggunakan Google Review Booster untuk meningkatkan jumlah review positif, sehingga bisnis saya mendapat lebih banyak Google Review yang meningkatkan visibilitas dan trust.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Google Review Booster diaktifkan, When pelanggan selesai visit, Then WA otomatis dikirim (H+1) dengan link langsung ke Google Review page

- Given pelanggan klik link, When Google Review page dibuka, Then pre-filled star rating (5 bintang) dan instruksi sederhana ditampilkan

- Given merchant melihat dashboard, When Review Booster stats dimuat, Then ditampilkan: total review requests sent, reviews received, average rating, trend

- Given review negatif masuk, When rating < 3 terdeteksi, Then alert ke merchant untuk follow-up dan damage control

Business Rules:

- Link harus langsung ke Google Review page (bukan generic Maps)

- Timing: H+1 setelah visit, pukul 10:00 WIB

- Smart throttle: max 1 review request per customer per 90 hari

- Compliance: tidak boleh incentivize review (Google policy)

[US-10.03] Sebagai merchant, saya ingin menjalankan program Win-Back untuk mendatangkan kembali pelanggan yang sudah lama tidak berkunjung, sehingga pelanggan yang hampir churned mendapat insentif untuk kembali sebelum benar-benar hilang.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Win-Back Campaign di-setup, When merchant konfigurasi, Then trigger: 30 hari, 60 hari, 90 hari tanpa visit (configurable)

- Given trigger 30 hari tercapai, When pelanggan teridentifikasi, Then WA dikirim: 'Kami rindu Anda! Nikmati diskon 20% untuk kunjungan berikutnya'

- Given pelanggan kembali, When visit tercatat, Then win-back success dicatat dan pelanggan kembali ke 'Active' status

- Given pelanggan tidak kembali setelah 90 hari, When last stage tercapai, Then final offer dikirim dan jika tidak respond, status menjadi 'Churned'

Business Rules:

- Win-back stages: 30, 60, 90 hari (customizable)

- Escalating incentive: 10% → 20% → 30% discount

- Win-back success rate harus ditampilkan di dashboard

[US-10.04] Sebagai merchant, saya ingin melihat Business Health Score yang menunjukkan kondisi bisnis saya secara keseluruhan, sehingga saya dapat dengan cepat mengetahui area mana yang perlu diperbaiki untuk pertumbuhan bisnis.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given Business Health Score dibuka, When data dianalisis, Then skor 0-100 ditampilkan dengan breakdown per area: Customer (25%), Revenue (25%), Marketing (25%), Operations (25%)

- Given Customer Score dihitung, When metrics dianalisis, Then faktor: repeat rate, churn rate, NPS, average spend growth

- Given Revenue Score dihitung, When metrics dianalisis, Then faktor: MoM growth, ARPU, transaction frequency, payment diversity

- Given skor rendah di area tertentu, When merchant klik area tersebut, Then rekomendasi aksi spesifik ditampilkan (misal: 'Aktifkan loyalty program untuk meningkatkan repeat rate')

Business Rules:

- Health Score di-refresh setiap minggu

- Benchmark terhadap merchant di kategori dan lokasi yang sama

- Weekly digest WA berisi health score dan top 3 recommendations

[US-10.05] Sebagai merchant, saya ingin menjalankan customer referral campaign dengan tracking yang lengkap, sehingga saya bisa mengukur efektivitas word-of-mouth dan memberikan reward yang tepat.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Referral Campaign dibuat, When merchant set parameter, Then konfigurasi: reward type, reward value, minimum spend untuk qualify, campaign period

- Given pelanggan share referral, When tracking active, Then setiap referral di-track: who referred, who signed up, first purchase amount

- Given campaign berjalan, When dashboard dimuat, Then leaderboard referrer ditampilkan dengan total referrals dan total revenue generated

- Given campaign berakhir, When report digenerate, Then ROI: cost of rewards vs revenue from referred customers

Business Rules:

- Unique referral link per customer

- Anti-fraud: device fingerprinting dan phone number verification

- Top referrer rewards (gamification): badges, extra rewards

[US-10.06] Sebagai merchant, saya ingin menggunakan competitive benchmarking untuk membandingkan performa bisnis dengan kompetitor, sehingga saya tahu posisi bisnis saya dibandingkan kompetitor di area yang sama.

Priority: P2

Acceptance Criteria:

- Given Benchmarking Tool dibuka, When merchant set area (radius 5km), Then kompetitor terdeteksi dari Google Maps data

- Given kompetitor teridentifikasi, When comparison dimuat, Then metrics: Google rating, review count, estimated traffic, online presence score

- Given rekomendasi ditampilkan, When merchant review, Then actionable tips: 'Kompetitor X memiliki 200 review, Anda baru 50. Aktifkan Review Booster.'

- Given data di-refresh, When weekly update berjalan, Then perubahan ranking dan metrics ditampilkan dengan delta indicator

Business Rules:

- Data dari Google Places API dan Google Business Profile

- Benchmark anonymous (tidak menampilkan data sensitif kompetitor)

- Fitur ini tersedia mulai paket Growth

# 16. Sprint 11: Booking System + Calendar

Timeline: Week 21-22

## 16.1 Sprint Overview

Sprint ini membangun Booking System yang memungkinkan pelanggan melakukan reservasi/appointment secara online, dan Calendar Management untuk merchant mengelola jadwal. Fitur ini sangat critical untuk vertikal Salon, Klinik, dan Bengkel yang sangat bergantung pada appointment-based model.

## 16.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-11.01] Sebagai merchant, saya ingin mengaktifkan online booking agar pelanggan bisa reservasi dari bio page, sehingga pelanggan dapat booking layanan tanpa perlu telepon atau WA bolak-balik.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Booking Settings diaktifkan, When merchant konfigurasi, Then opsi: services yang bookable, available time slots, booking advance (max 30 hari), cancellation policy

- Given booking widget aktif di bio page, When customer mengakses, Then flow: Pilih Layanan → Pilih Tanggal → Pilih Waktu → Isi Data → Konfirmasi

- Given booking dikonfirmasi, When customer submit, Then confirmation dikirim via WA ke customer dan merchant

- Given booking mendekati waktu, When H-1 dan H-2jam, Then reminder otomatis dikirim via WA ke customer

Business Rules:

- Booking slot berdasarkan jam operasional dan availability

- Buffer time antar booking configurable (15, 30, 60 menit)

- Booking bisa memerlukan deposit pembayaran (opsional)

[US-11.02] Sebagai merchant, saya ingin mengelola calendar booking dengan drag-and-drop interface, sehingga saya dapat melihat dan mengelola semua appointment dalam satu tampilan kalender yang intuitif.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Booking Calendar dibuka, When merchant melihat, Then kalender menampilkan: day, week, month view dengan color-coded per layanan

- Given appointment baru masuk, When notifikasi diterima, Then appointment otomatis muncul di kalender dengan detail: customer, layanan, waktu, staff

- Given merchant ingin reschedule, When drag appointment ke waktu baru, Then customer menerima WA notification tentang perubahan jadwal

- Given kalender penuh, When customer mencoba booking, Then slot 'Fully Booked' ditampilkan dan opsi waitlist tersedia

Business Rules:

- Calendar sync dengan Google Calendar (2-way sync)

- Staff-level calendar untuk multi-staff businesses

- Walk-in booking bisa ditambahkan manual oleh merchant

[US-11.03] Sebagai merchant, saya ingin mengkonfigurasi jadwal staff dan assign booking ke staff tertentu, sehingga setiap staff memiliki jadwal yang jelas dan booking terdistribusi secara merata.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Staff Management dibuka, When merchant menambah staff, Then profil staff: nama, layanan yang bisa ditangani, jadwal kerja, bio (untuk bio page)

- Given customer booking, When memilih layanan, Then opsi 'Pilih Staff' atau 'Any Available' tersedia

- Given auto-assign aktif, When booking masuk tanpa staff preference, Then sistem assign ke staff yang paling available (load balancing)

- Given staff izin/cuti, When merchant block tanggal, Then slot booking staff tersebut otomatis tidak tersedia

Business Rules:

- Staff bisa memiliki spesialisasi layanan yang berbeda

- Staff roster view: siapa yang kerja kapan

- Overtime alert jika staff dijadwalkan > 8 jam/hari

[US-11.04] Sebagai customer, saya ingin melakukan booking online dari bio page merchant, sehingga saya dapat reservasi layanan kapan saja tanpa perlu menelepon.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given customer membuka booking page, When layanan dipilih, Then available dates ditampilkan (tanggal yang penuh di-gray-out)

- Given tanggal dipilih, When time slots dimuat, Then available slots ditampilkan per 30 menit (configurable) dengan nama staff

- Given slot dipilih, When customer mengisi form, Then field: Nama, WhatsApp, Email (opsional), Notes (opsional)

- Given booking dikonfirmasi, When confirmation page dimuat, Then detail booking + opsi 'Add to Calendar' + WA confirmation dikirim

Business Rules:

- Booking tanpa perlu login/registrasi (guest booking)

- Mobile-first interface

- Booking bisa di-cancel/reschedule via link di WA confirmation

[US-11.05] Sebagai merchant, saya ingin mengurangi no-show dengan sistem reminder otomatis dan deposit, sehingga tingkat no-show berkurang secara signifikan dan pendapatan lebih terprediksi.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given reminder diaktifkan, When H-24jam appointment, Then WA reminder dikirim: 'Halo {nama}, reminder appointment Anda besok pukul {waktu}'

- Given reminder H-2jam dikirim, When customer membaca, Then quick reply buttons tersedia: 'Confirm', 'Reschedule', 'Cancel'

- Given deposit required diaktifkan, When customer booking, Then pembayaran deposit (misal 50% dari harga) wajib untuk konfirmasi booking

- Given customer no-show, When waktu appointment lewat tanpa check-in, Then merchant bisa flag sebagai no-show dan deposit tidak di-refund

Business Rules:

- Reminder configurable: H-24jam, H-2jam, H-30menit

- No-show tracking per customer untuk future reference

- Deposit amount configurable: fixed atau percentage

[US-11.06] Sebagai merchant, saya ingin melihat booking analytics dan occupancy rate, sehingga saya dapat mengoptimalkan jadwal dan staffing berdasarkan data booking.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given Booking Analytics dibuka, When data dimuat, Then overview: total bookings, no-show rate, cancellation rate, occupancy rate, peak hours

- Given heatmap ditampilkan, When merchant melihat, Then warna menunjukkan busy hours per hari (merah = penuh, hijau = available)

- Given trend analysis dimuat, When merchant review, Then tren booking week-over-week dan month-over-month ditampilkan

- Given revenue dari booking dihitung, When report dimuat, Then total revenue, average booking value, revenue per staff ditampilkan

Business Rules:

- Occupancy rate = booked slots / available slots * 100

- Analytics refresh setiap jam

- Export booking report ke CSV/PDF

# 17. Sprint 12: Digital Menu Display + QR Code (F&B)

Timeline: Week 23-24

## 17.1 Sprint Overview

Sprint ini membangun Digital Menu Display khusus untuk vertikal F&B (restoran, kafe, warung). Menu digital ini memungkinkan pelanggan melihat menu lengkap dengan foto dan harga melalui scan QR code di meja. PENTING: Sprint ini hanya mencakup display menu, BUKAN ordering system. Ordering system direncanakan sebagai Coming Soon feature.

## 17.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-12.01] Sebagai merchant F&B, saya ingin membuat digital menu yang bisa diakses pelanggan melalui scan QR code, sehingga pelanggan dapat melihat menu lengkap dengan foto dan harga terkini tanpa menu fisik.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Digital Menu Builder dibuka, When merchant membuat menu, Then kategori bisa ditambah: Makanan, Minuman, Dessert, Snack, Special, Paket

- Given menu item ditambahkan, When detail diisi, Then field: Nama, Harga, Deskripsi, Foto, Tags (Pedas, Halal, Vegetarian, Best Seller, New), Availability

- Given menu dipublikasikan, When QR code di-scan, Then halaman menu dimuat dengan kategori navigation, search, dan filter

- Given item di-update (harga/availability), When merchant simpan, Then perubahan live dalam < 10 detik (real-time update)

Business Rules:

- Menu harus load dalam < 2 detik di mobile

- Menu mendukung multi-bahasa (ID + EN) untuk area wisata

- Foto menu auto-compress ke WebP untuk fast loading

[US-12.02] Sebagai merchant F&B, saya ingin menggenerate dan mencetak QR code unik untuk setiap meja, sehingga pelanggan di setiap meja bisa scan QR code yang unik untuk meja mereka.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given QR Generator dibuka, When merchant set jumlah meja, Then QR code unik digenerate untuk setiap meja (Meja 1, Meja 2, dst)

- Given QR code digenerate, When merchant klik 'Download', Then opsi: individual QR, batch download (ZIP), print-ready template (A5/A6)

- Given template dipilih, When design di-customize, Then branding bisnis (logo, warna, nama restoran) ditambahkan ke QR template

- Given QR code di-scan pelanggan, When menu dibuka, Then nomor meja otomatis terdeteksi dari QR metadata

Business Rules:

- QR code menggunakan format yang tahan terhadap damage/partial scan

- Print template tersedia dalam berbagai ukuran: sticker, tent card, poster

- Custom branding pada QR template

[US-12.03] Sebagai customer, saya ingin melihat digital menu dengan interface yang intuitif setelah scan QR, sehingga saya dapat browse menu dengan mudah dan melihat detail setiap item.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given QR code di-scan, When menu page dimuat, Then header: nama restoran, nomor meja, search bar

- Given kategori ditampilkan, When customer memilih kategori, Then scroll otomatis ke section tersebut (anchor navigation)

- Given customer klik item, When detail dimuat, Then popup menampilkan: foto besar, deskripsi lengkap, harga, tags, alergen info

- Given customer ingin filter, When filter digunakan, Then opsi: Vegetarian only, Halal only, Price range, Spicy level

Business Rules:

- Menu harus bisa diakses tanpa install app atau login

- Support gesture: swipe antar kategori, pull-to-refresh

- Dark mode support untuk suasana restoran gelap

[US-12.04] Sebagai merchant F&B, saya ingin mengelola daily specials dan menu musiman, sehingga saya dapat menampilkan menu spesial hari ini dan menu musiman dengan mudah.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Daily Special section aktif, When merchant set, Then item special ditampilkan di bagian atas menu dengan badge 'Today's Special'

- Given menu musiman dibuat (misal: Menu Ramadhan), When periode di-set, Then menu otomatis aktif saat Ramadhan dan nonaktif setelahnya

- Given harga berubah saat jam tertentu (happy hour), When time-based pricing aktif, Then harga otomatis berubah dan badge 'Happy Hour' ditampilkan

- Given item habis (sold out), When merchant toggle, Then item tetap tampil tapi dengan badge 'Habis' dan tidak bisa di-highlight

Business Rules:

- Daily special reset otomatis setiap hari (atau manual)

- Scheduled menu: bisa berbeda untuk breakfast, lunch, dinner

- Real-time availability update tanpa perlu refresh

[US-12.05] Sebagai merchant F&B, saya ingin melihat analytics menu digital termasuk item yang paling dilihat, sehingga saya dapat mengoptimalkan menu berdasarkan data perilaku pelanggan.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given Menu Analytics dibuka, When data dimuat, Then overview: total scans, unique visitors, average time on menu, top viewed items

- Given heatmap interaksi dimuat, When merchant melihat, Then visualisasi menunjukkan item mana yang paling sering di-click/view

- Given time analysis dimuat, When merchant review, Then scan pattern per jam menunjukkan peak hours (lunch rush, dinner rush)

- Given QR scan per meja dimuat, When data ditampilkan, Then rata-rata scan per meja per hari dan occupancy estimation

Business Rules:

- Analytics per meja dan per item

- Data refresh setiap 1 jam

- Export analytics ke CSV/PDF

[US-12.06] Sebagai merchant F&B, saya ingin menggunakan digital menu display mode untuk layar TV/tablet di restoran, sehingga pelanggan dapat melihat menu di layar besar yang dipasang di dinding restoran.

Priority: P2

Acceptance Criteria:

- Given Display Mode diaktifkan, When URL display dimuat di TV/tablet, Then menu ditampilkan dalam slideshow/carousel format yang eye-catching

- Given slideshow berjalan, When auto-rotate aktif, Then kategori dan highlight items bergantian tampil setiap 10 detik

- Given promo aktif, When display mode berjalan, Then banner promo muncul di antara slides menu

- Given remote control, When merchant update menu dari dashboard, Then display otomatis refresh dalam < 30 detik

Business Rules:

- Display mode responsive untuk berbagai resolusi TV/tablet

- Auto-play dan loop tanpa intervensi

- Kiosk mode: fullscreen tanpa browser UI

# 18. Sprint 13: GBP Data Injection + City Directory

Timeline: Week 25-26

## 18.1 Sprint Overview

Sprint ini membangun fitur GBP (Google Business Profile) Data Injection yang memungkinkan Bisnisku.xyz mengumpulkan data bisnis dari Google dan membuat listing bisnis di platform. Selain itu, City Directory dibangun sebagai halaman direktori bisnis berbasis kota yang meningkatkan SEO dan discoverability merchant.

## 18.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-13.01] Sebagai system, saya ingin mengumpulkan data bisnis dari Google Places API untuk seeding database, sehingga platform memiliki database bisnis yang komprehensif sebagai dasar untuk akuisisi merchant.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given data collection job berjalan, When query ke Google Places API, Then data bisnis dikumpulkan: nama, alamat, telepon, rating, review count, kategori, photos, hours

- Given data diterima, When normalisasi dilakukan, Then data di-standardize: format telepon, kategori mapping, geocoding verification

- Given data disimpan, When listing dibuat, Then status 'Unclaimed' dan bio page basic otomatis digenerate dari data GBP

- Given batch processing selesai, When report dimuat, Then total bisnis per kota, per kategori, dan data quality score ditampilkan

Business Rules:

- Compliance dengan Google Places API Terms of Service

- Rate limiting sesuai quota Google API

- Data deduplication berdasarkan place_id

- Focus area: Jakarta, kemudian BODETABEK

[US-13.02] Sebagai visitor, saya ingin menemukan bisnis di City Directory bisnisku.info berdasarkan kota dan kategori, sehingga saya dapat menemukan bisnis yang saya cari di area yang saya inginkan.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given City Directory dibuka (bisnisku.info/jakarta), When halaman dimuat, Then listing bisnis ditampilkan: grid cards dengan nama, foto, rating, kategori, alamat

- Given filter digunakan, When visitor memilih kategori (Salon, Restoran, dll), Then listing terfilter dan jumlah hasil ditampilkan

- Given search digunakan, When visitor mengetik nama bisnis, Then typeahead search menampilkan hasil real-time

- Given listing di-click, When detail dimuat, Then bio page bisnis (claimed atau unclaimed) ditampilkan dengan detail lengkap

Business Rules:

- SEO-friendly URLs: bisnisku.info/jakarta/salon, bisnisku.info/jakarta/restoran

- Pagination: 20 bisnis per halaman

- Sort: Rating, Nearest, Newest, Most Reviewed

[US-13.03] Sebagai merchant, saya ingin menemukan dan meng-claim listing bisnis saya yang sudah ada di platform, sehingga saya dapat mengambil alih dan mengelola profil bisnis saya yang sudah terdaftar.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given merchant search bisnis, When nama bisnis ditemukan, Then opsi 'Claim Bisnis Ini' ditampilkan dengan badge 'Unclaimed'

- Given merchant klik 'Claim', When verifikasi dimulai, Then metode verifikasi: OTP ke nomor telepon di listing, atau upload dokumen bisnis (SIUP/NIB)

- Given verifikasi berhasil, When claim disetujui, Then merchant mendapat akses penuh ke dashboard dan bisa edit semua data

- Given setelah claim, When bio page dimuat, Then badge 'Verified Business' ditampilkan dan fitur premium bisa diaktifkan

Business Rules:

- Verifikasi harus selesai dalam < 24 jam untuk OTP, < 48 jam untuk dokumen

- Anti-fraud: mencegah claim bisnis orang lain

- Multiple claim request: queue system dengan review manual

[US-13.04] Sebagai developer, saya ingin membangun SEO-optimized pages untuk City Directory, sehingga City Directory mendapat traffic organik dari Google untuk kata kunci seperti 'salon di Jakarta'.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given City Directory page dibuat, When Google crawl, Then SSR page dengan proper H1, meta title, meta description, schema markup (LocalBusiness)

- Given setiap bisnis listing di-render, When spider mengakses, Then structured data Schema.org (LocalBusiness) otomatis ditambahkan

- Given sitemap diupdate, When bisnis baru ditambahkan, Then sitemap.xml otomatis di-update dan ping Google Search Console

- Given canonical URL di-set, When multiple pages menampilkan bisnis yang sama, Then canonical URL mengarah ke bio page utama bisnis

Business Rules:

- Server-Side Rendering wajib untuk SEO pages

- Schema markup: LocalBusiness, Restaurant, HealthBusiness, AutoRepair

- Robots.txt dan sitemap.xml management otomatis

[US-13.05] Sebagai admin, saya ingin mengelola kualitas data GBP dan melakukan data enrichment, sehingga data bisnis di platform selalu akurat dan up-to-date.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given admin panel Data Quality dibuka, When metrics dimuat, Then overview: total listings, data completeness score, outdated listings, duplicate suspects

- Given duplicate terdeteksi, When admin review, Then opsi: merge, keep separate, atau delete duplicate

- Given data outdated (> 6 bulan tanpa update), When flag muncul, Then auto-refresh dari Google Places API dijadwalkan

- Given merchant melaporkan data salah, When report diterima, Then flag muncul di admin queue untuk manual review

Business Rules:

- Data quality score minimum 80% untuk published listings

- Auto-refresh data setiap 90 hari

- Merchant-reported issues harus di-resolve dalam 48 jam

[US-13.06] Sebagai visitor, saya ingin melihat bisnis di peta interaktif berdasarkan lokasi saya saat ini, sehingga saya dapat menemukan bisnis terdekat dari posisi saya.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given Map View diaktifkan, When lokasi visitor terdeteksi, Then peta menampilkan pin bisnis terdekat dengan clustering untuk area padat

- Given pin di-click, When info popup muncul, Then menampilkan: nama, rating, jarak, foto, dan link ke bio page

- Given filter aktif, When kategori dipilih, Then pin di-filter dan peta di-zoom ke area yang sesuai

- Given radius diubah, When slider 1-10km digerakkan, Then pin di-update sesuai radius baru

Business Rules:

- Google Maps embed dengan custom pins per kategori

- Geolocation browser permission required

- Fallback: manual location input jika permission denied

# 19. Sprint 14: Claim System + Subscription Billing

Timeline: Week 27-28

## 19.1 Sprint Overview

Sprint ini membangun sistem Claim Business yang lengkap serta Subscription Billing menggunakan Xendit Recurring Payment. Ini adalah sprint yang critical untuk monetisasi karena mengkonversi merchant dari free user menjadi paying subscriber. Sistem billing harus robust, transparan, dan mudah digunakan.

## 19.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-14.01] Sebagai merchant, saya ingin meng-claim bisnis saya dan memverifikasi kepemilikan melalui proses yang mudah, sehingga saya mendapat kontrol penuh atas profil bisnis saya di Bisnisku.xyz.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given merchant menemukan bisnisnya di directory, When klik 'Claim Bisnis Ini', Then pilihan verifikasi: Phone OTP, Email OTP, atau Upload Dokumen (NIB/SIUP)

- Given OTP dipilih, When kode dikirim ke nomor di listing, Then merchant input kode dan verifikasi selesai dalam < 2 menit

- Given dokumen di-upload, When admin review, Then keputusan (approve/reject) dalam 24 jam dan notifikasi dikirim via WA/email

- Given claim disetujui, When merchant login, Then dashboard penuh tersedia dengan semua data dari listing otomatis ter-import

Business Rules:

- Phone OTP menggunakan WhatsApp (bukan SMS) untuk cost efficiency

- Dokumen yang diterima: NIB, SIUP, KTP pemilik + surat pernyataan

- Claim dispute resolution: manual review oleh admin team

[US-14.02] Sebagai merchant, saya ingin memilih dan berlangganan paket pricing yang sesuai dengan kebutuhan bisnis saya, sehingga saya mendapat akses ke fitur-fitur premium sesuai budget bisnis saya.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Pricing Page ditampilkan, When merchant melihat opsi, Then 5 tier ditampilkan: Free, Starter (Rp 999K/bln), Growth (Rp 2.9M/bln), Business (Rp 8.9M/bln), Enterprise (Rp 18.9M/bln)

- Given merchant memilih Starter, When klik 'Mulai Berlangganan', Then payment page dimuat dengan opsi: Monthly atau Yearly (diskon 2 bulan)

- Given pembayaran berhasil, When subscription aktif, Then akses ke fitur Starter langsung tersedia dan confirmation email/WA dikirim

- Given trial period aktif, When 14 hari trial berjalan, Then reminder dikirim H-3 sebelum trial berakhir

Business Rules:

- Free tier tidak memerlukan kartu kredit

- 14-day free trial untuk Starter dan Growth

- Yearly billing: bayar 10 bulan, gratis 2 bulan

- Upgrade/downgrade prorated

[US-14.03] Sebagai merchant, saya ingin mengelola subscription saya termasuk upgrade, downgrade, dan cancel, sehingga saya memiliki kontrol penuh atas langganan dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Subscription Settings dibuka, When merchant melihat, Then informasi: plan saat ini, billing cycle, next payment date, payment method

- Given merchant ingin upgrade, When pilih plan lebih tinggi, Then prorated charge dihitung dan ditampilkan sebelum konfirmasi

- Given merchant ingin downgrade, When pilih plan lebih rendah, Then downgrade berlaku di billing cycle berikutnya dan fitur-fitur dikurangi secara gradual

- Given merchant ingin cancel, When alasan diminta, Then cancellation survey ditampilkan dan penawaran retention (diskon/extend trial) diberikan

Business Rules:

- Prorated billing untuk upgrade mid-cycle

- Downgrade effective di akhir billing cycle

- Cancellation: data disimpan 90 hari sebelum dihapus

- Grace period 7 hari untuk failed payment sebelum akses dicabut

[US-14.04] Sebagai system, saya ingin memproses recurring payment otomatis menggunakan Xendit, sehingga pembayaran langganan diproses otomatis setiap bulan tanpa perlu tindakan merchant.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given billing cycle tiba, When Xendit Recurring dijalankan, Then charge otomatis ke metode pembayaran yang tersimpan

- Given pembayaran berhasil, When invoice digenerate, Then invoice dikirim via email dan WA, dan akses diperpanjang otomatis

- Given pembayaran gagal, When retry dijalankan, Then retry 3x (Day 1, Day 3, Day 7) sebelum akses dicabut

- Given semua retry gagal, When grace period habis, Then akun di-downgrade ke Free dan merchant diberitahu via WA/email

Business Rules:

- Xendit Recurring Payment API untuk subscription management

- Payment retry: Day 1, Day 3, Day 7 setelah initial failure

- Invoice otomatis comply dengan format faktur pajak Indonesia

- Webhook handler untuk payment status updates

[US-14.05] Sebagai merchant, saya ingin melihat billing history dan mendownload invoice, sehingga saya memiliki rekam jejak semua pembayaran untuk accounting dan pajak.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Billing History dibuka, When daftar dimuat, Then setiap entry: tanggal, amount, plan, status, payment method, invoice link

- Given invoice di-click, When PDF dibuka, Then invoice profesional mencakup: company info, merchant info, line items, tax, total, payment method

- Given merchant ingin export, When download All Invoices, Then ZIP file berisi semua invoice PDF terdownload

- Given tahun fiskal berakhir, When merchant butuh summary, Then annual billing summary tersedia dalam PDF format

Business Rules:

- Invoice format sesuai standar Indonesia (mencakup NPWP jika ada)

- Invoice number format: BNS-[YYYY]-[NNNNN]

- Invoice otomatis dikirim via email setelah setiap pembayaran

[US-14.06] Sebagai admin, saya ingin mengelola subscription dan billing dari admin panel, sehingga tim internal dapat menangani edge cases dan support billing issues.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given admin panel Billing dibuka, When daftar merchant dimuat, Then filter: Active, Trial, Past Due, Cancelled, dan search by name/email

- Given merchant mengalami billing issue, When admin melihat detail, Then histori pembayaran lengkap dan opsi: manual charge, extend trial, apply discount, waive fee

- Given manual adjustment dilakukan, When admin apply, Then audit log mencatat: who, when, what, reason

- Given monthly billing report dibutuhkan, When admin generate, Then report: MRR, churn, ARPU, plan distribution, failed payments, recovery rate

Business Rules:

- Admin actions memerlukan 2FA confirmation

- Audit trail untuk semua billing modifications

- Dashboard real-time MRR dan churn metrics

# 20. Sprint 15: Merchant Outreach + Admin Panel + Growth Engine

Timeline: Week 29-30

## 20.1 Sprint Overview

Sprint ini membangun tools untuk tim internal Bisnisku.xyz: Admin Panel yang komprehensif untuk mengelola platform, Merchant Outreach tools untuk sales team melakukan prospecting dan onboarding, serta Growth Engine yang otomatis mendorong merchant engagement dan upgrade.

## 20.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-15.01] Sebagai admin, saya ingin mengelola semua merchant dari admin panel yang komprehensif, sehingga tim internal memiliki visibility dan kontrol penuh atas seluruh merchant di platform.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given admin login ke admin panel, When dashboard dimuat, Then overview: total merchants (free/paid), MRR, new sign-ups today, active users, support tickets

- Given merchant list dimuat, When admin search/filter, Then filter tersedia: plan, status, kategori bisnis, kota, sign-up date, last active

- Given merchant detail dibuka, When admin melihat profil, Then semua data: profil bisnis, subscription, usage metrics, support history, notes

- Given admin perlu take action, When opsi dipilih, Then actions: extend trial, apply discount, upgrade plan, disable account, send notification

Business Rules:

- Admin roles: Super Admin, Admin, Support, Sales

- Audit log untuk semua admin actions

- Admin panel terpisah dari merchant dashboard (admin.bisnisku.info)

[US-15.02] Sebagai sales team, saya ingin melakukan outreach ke prospek merchant menggunakan tools CRM internal, sehingga tim sales dapat mengelola pipeline prospek dan melakukan follow-up secara terstruktur.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Sales CRM dibuka, When pipeline dimuat, Then Kanban board: Prospect, Contacted, Demo Scheduled, Trial Active, Negotiation, Won, Lost

- Given prospek baru dari GBP data, When auto-enrichment berjalan, Then data bisnis terisi: nama, alamat, telepon, Google rating, review count

- Given outreach WA di-trigger, When template dikirim, Then message tracking: sent, delivered, read, replied

- Given prospek menjadi merchant, When conversion tercatat, Then attribution ke sales person dan commission tracking aktif

Business Rules:

- Bulk outreach via WA dengan template yang sudah approved

- Lead scoring berdasarkan: Google rating, review count, business size, response rate

- Daily target dan performance dashboard per sales person

[US-15.03] Sebagai system, saya ingin menjalankan Growth Engine untuk mendorong merchant engagement dan upgrade, sehingga merchant secara natural terdorong untuk menggunakan lebih banyak fitur dan upgrade plan.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given merchant baru sign up, When onboarding dimulai, Then checklist progresif: Set up profile, Create bio page, Add services, Connect WA, Activate loyalty

- Given merchant menggunakan 80% fitur di plan saat ini, When threshold tercapai, Then in-app prompt: 'Anda sudah hampir memaksimalkan plan ini! Upgrade untuk unlock lebih banyak fitur'

- Given feature gate terdeteksi, When merchant mencoba fitur premium, Then preview mode menampilkan fitur dengan CTA 'Upgrade untuk Akses Penuh'

- Given merchant tidak aktif 7 hari, When re-engagement triggered, Then WA drip: tips, success stories, dan limited-time upgrade offer

Business Rules:

- Growth Engine berbasis event-driven architecture

- A/B test untuk upgrade prompts dan messaging

- Weekly growth report ke management

[US-15.04] Sebagai admin, saya ingin melihat analytics platform dan business intelligence dashboard, sehingga management memiliki visibility penuh terhadap health dan growth platform.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given BI Dashboard dibuka, When data dimuat, Then metrics: GMV, MRR, churn rate, LTV, CAC, payback period, NPS

- Given cohort analysis dimuat, When chart ditampilkan, Then retention curve per cohort (monthly sign-up groups)

- Given funnel analysis dimuat, When stages dimuat, Then funnel: Visit → Sign Up → Activate → Subscribe → Retain

- Given revenue breakdown dimuat, When chart ditampilkan, Then breakdown per plan, per kategori bisnis, per kota

Business Rules:

- Dashboard auto-refresh setiap jam

- Data export ke CSV/PDF/PowerPoint

- Custom date range selector

[US-15.05] Sebagai sales team, saya ingin mengelola demo scheduling dan onboarding flow untuk prospek, sehingga proses demo dan onboarding berjalan efisien dan memberikan first impression yang baik.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given demo request masuk, When sales menerima notifikasi, Then auto-suggest available time slots berdasarkan calendar sales

- Given demo dijadwalkan, When reminder H-1jam dikirim, Then merchant menerima link Google Meet/Zoom + agenda demo

- Given demo selesai, When sales menutup, Then checklist follow-up muncul: Send summary, Create trial, Schedule follow-up call

- Given merchant onboarding dimulai, When guided setup aktif, Then step-by-step wizard membantu merchant mengisi profil, bio page, dan aktivasi fitur pertama

Business Rules:

- Demo duration: 30 menit standard

- Demo recording tersimpan untuk training

- Onboarding checklist completion tracking

[US-15.06] Sebagai admin, saya ingin mengelola support tickets dan customer satisfaction, sehingga setiap issue merchant ditangani dengan cepat dan terukur.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given ticket masuk (via WA, email, atau in-app), When auto-created di support system, Then ticket: ID, priority, category, merchant info, description

- Given ticket di-assign, When agent memulai, Then SLA timer aktif: P1 (1 jam response), P2 (4 jam), P3 (24 jam)

- Given ticket resolved, When merchant konfirmasi, Then CSAT survey dikirim (1-5 stars) dan ticket di-close

- Given weekly support report dimuat, When metrics ditampilkan, Then: total tickets, resolution time, CSAT score, top issues, agent performance

Business Rules:

- Support channel: WA, email, in-app chat

- Knowledge base integration untuk self-service

- Escalation path: Agent → Lead → Manager → CTO

# 21. Sprint 16: GBP 2-Way Sync + Multi-Vertikal Polish

Timeline: Week 31-32

## 21.1 Sprint Overview

Sprint ini mengimplementasikan sinkronisasi dua arah antara Bisnisku.xyz dan Google Business Profile, serta melakukan polishing fitur-fitur yang spesifik untuk setiap vertikal bisnis (Salon, Restoran, Klinik, Bengkel). Tujuan utama adalah memastikan data bisnis konsisten di semua platform dan setiap vertikal memiliki UX yang optimal.

## 21.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-16.01] Sebagai merchant, saya ingin menghubungkan Google Business Profile saya untuk sinkronisasi otomatis, sehingga perubahan data bisnis saya di Bisnisku otomatis ter-update di Google dan sebaliknya.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given GBP Connection dibuka, When merchant klik 'Connect Google', Then OAuth flow dimulai dan izin akses GBP diminta

- Given koneksi berhasil, When initial sync berjalan, Then data Bisnisku dan GBP dibandingkan dan conflict resolution ditampilkan

- Given sync aktif, When merchant update jam operasional di Bisnisku, Then perubahan otomatis ter-push ke Google Business Profile

- Given update terjadi di GBP, When sync interval tiba, Then perubahan ter-pull ke Bisnisku dan merchant dinotifikasi

Business Rules:

- OAuth scope: Google Business Profile Management API

- Sync interval: setiap 6 jam (configurable)

- Conflict resolution: Bisnisku data sebagai source of truth (configurable)

[US-16.02] Sebagai merchant, saya ingin mengelola Google Posts dari dashboard Bisnisku, sehingga saya dapat membuat Google Posts tanpa perlu login terpisah ke Google Business Profile.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given Google Posts section dibuka, When merchant membuat post, Then tipe: What's New, Event, Offer, Product

- Given post dibuat, When merchant publish, Then post otomatis muncul di Google Business Profile dan bio page Bisnisku

- Given post dipublikasikan, When performance data tersedia, Then metrics: views, clicks, calls dari Google Insights ter-display di dashboard

- Given scheduled post, When jadwal di-set, Then post otomatis ter-publish di waktu yang ditentukan

Business Rules:

- Google Posts format dan karakter limit sesuai Google guidelines

- Auto-repost CMS articles sebagai Google Posts (opt-in)

- Post analytics dari Google Insights API

[US-16.03] Sebagai developer, saya ingin melakukan polishing UX untuk vertikal Salon/Beauty, sehingga merchant salon mendapat pengalaman yang optimal sesuai kebutuhan spesifik bisnis mereka.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given merchant salon login, When dashboard dimuat, Then quick actions: New Booking, Walk-in, Check Schedule, View Loyalty

- Given booking calendar dimuat, When staff view dipilih, Then kalender per-staff dengan color coding per layanan ditampilkan

- Given customer profile dibuka, When histori dimuat, Then treatment history: tanggal, layanan, stylist, catatan khusus (formula warna rambut, dll)

- Given before-after feature diaktifkan, When foto diupload, Then gallery before-after ditampilkan di bio page sebagai portfolio

Business Rules:

- Salon-specific: treatment notes, color formulas, product recommendations

- Before-after photo gallery untuk portfolio

- Staff performance: bookings per stylist, revenue per stylist

[US-16.04] Sebagai developer, saya ingin melakukan polishing UX untuk vertikal Restoran/F&B, sehingga merchant restoran mendapat pengalaman yang optimal untuk mengelola operasional F&B.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given merchant restoran login, When dashboard dimuat, Then quick actions: Update Menu, View Today's Orders, Check Inventory, Send Promo

- Given menu editor dimuat, When merchant mengelola, Then batch update harga, seasonal menu toggle, sold-out management dalam satu screen

- Given promo engine digunakan, When merchant buat promo F&B, Then opsi spesifik: Happy Hour, Paket Hemat, Menu Combo, Free Delivery

- Given QR menu analytics dimuat, When data ditampilkan, Then insights: top scanned items, average menu browse time, conversion dari view ke order

Business Rules:

- F&B specific: menu management, table management, QR analytics

- Multi-outlet support untuk chain restoran (Business+ plan)

- Integration readiness untuk future ordering system

[US-16.05] Sebagai developer, saya ingin melakukan polishing UX untuk vertikal Klinik, sehingga merchant klinik mendapat pengalaman yang optimal untuk mengelola praktek kesehatan.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given merchant klinik login, When dashboard dimuat, Then quick actions: Today's Patients, New Appointment, Patient Records, Send Reminder

- Given patient record dibuka, When histori dimuat, Then medical notes: tanggal visit, keluhan, tindakan, dokter, follow-up plan

- Given appointment dibuat, When informasi diisi, Then field tambahan: jenis tindakan, durasi estimasi, peralatan yang dibutuhkan

- Given follow-up automation aktif, When treatment selesai, Then reminder follow-up dikirim sesuai jadwal yang di-set dokter (H+7, H+30, dll)

Business Rules:

- HIPAA-like data protection untuk medical records

- Patient consent form digital

- Multi-doctor calendar management

- Compliance: data medis encrypted at rest dan in transit

[US-16.06] Sebagai developer, saya ingin melakukan polishing UX untuk vertikal Bengkel/Auto Service, sehingga merchant bengkel mendapat pengalaman yang optimal untuk mengelola layanan otomotif.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given merchant bengkel login, When dashboard dimuat, Then quick actions: Antrian Service, Cek Status, Riwayat Kendaraan, Kirim Reminder Service

- Given vehicle record dibuka, When histori dimuat, Then service history: tanggal, jenis service, spare parts, mekanik, km, foto kondisi

- Given service reminder diaktifkan, When interval tercapai (3 bulan atau 5,000 km), Then WA reminder otomatis dikirim ke pemilik kendaraan

- Given antrian service dimuat, When board ditampilkan, Then Kanban: Waiting, In Progress, Quality Check, Done, Picked Up

Business Rules:

- Vehicle-specific: plat nomor, jenis kendaraan, tahun, km terakhir

- Service interval tracking per kendaraan

- Spare parts recommendation engine (future)

# 22. Sprint 17: Performance + Security Hardening + Testing

Timeline: Week 33-34

## 22.1 Sprint Overview

Sprint ini fokus pada hardening platform dari sisi performance, security, dan testing. Ini adalah sprint critical sebelum launch yang memastikan platform siap menangani production load, terlindungi dari serangan keamanan, dan semua fitur berfungsi dengan benar melalui automated testing yang komprehensif.

## 22.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-17.01] Sebagai developer, saya ingin melakukan performance optimization agar semua halaman load dalam < 2 detik, sehingga pengguna mendapat pengalaman yang cepat dan responsif di semua device dan koneksi.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given Lighthouse audit dijalankan, When skor dihitung, Then target: Performance > 90, Accessibility > 90, Best Practices > 90, SEO > 90

- Given halaman bio page dimuat, When di mobile 3G connection, Then First Contentful Paint < 1.5 detik dan Largest Contentful Paint < 2.5 detik

- Given image optimization berjalan, When semua gambar diproses, Then WebP conversion, responsive images (srcset), lazy loading aktif

- Given API response time diukur, When benchmark dijalankan, Then 95th percentile response time < 200ms untuk API endpoints utama

Business Rules:

- Code splitting dan dynamic imports untuk route-based chunks

- Edge caching via Vercel CDN

- Database query optimization: proper indexing, connection pooling

- Bundle size budget: < 200KB initial JavaScript

[US-17.02] Sebagai developer, saya ingin melakukan security audit dan implementasi security best practices, sehingga platform terlindungi dari common vulnerabilities dan data pengguna aman.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given OWASP Top 10 audit dijalankan, When vulnerabilities ditemukan, Then setiap finding di-remediate dan di-verify

- Given penetration testing dilakukan, When external pentester menguji, Then report berisi findings dengan severity dan remediation

- Given security headers di-set, When response dikirim, Then headers aktif: CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options

- Given dependency audit dijalankan, When 'npm audit' berjalan, Then zero critical dan high severity vulnerabilities

Business Rules:

- OWASP Top 10 compliance mandatory

- Quarterly penetration testing (first test before launch)

- Security headers sesuai best practices

- Dependency scanning otomatis via GitHub Dependabot

[US-17.03] Sebagai developer, saya ingin mengimplementasikan compliance UU PDP (Pelindungan Data Pribadi) No. 27/2022, sehingga platform comply dengan regulasi perlindungan data Indonesia.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given privacy policy dibuat, When dimuat di halaman, Then mencakup: data yang dikumpulkan, tujuan penggunaan, hak pengguna, contact DPO

- Given consent management diaktifkan, When pengguna registrasi, Then checkbox consent dengan link ke privacy policy

- Given data deletion request diterima, When proses berjalan, Then semua data personal dihapus dalam 3x24 jam dan konfirmasi dikirim

- Given data breach terjadi, When incident terdeteksi, Then notification ke pengguna dalam 72 jam sesuai regulasi

Business Rules:

- UU PDP No. 27 Tahun 2022 compliance mandatory

- Data Protection Officer (DPO) harus ditunjuk

- Cookie consent banner harus ditampilkan

- Data retention policy: 24 bulan setelah akun tidak aktif

[US-17.04] Sebagai developer, saya ingin mengimplementasikan comprehensive automated testing, sehingga setiap deploy memiliki confidence tinggi karena automated tests menangkap regression.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given test suite dijalankan, When semua tests complete, Then coverage: unit tests > 80%, integration tests > 60%, E2E critical paths 100%

- Given unit tests berjalan, When function diuji, Then mocking Supabase, Xendit, dan WA API untuk isolated testing

- Given E2E tests berjalan, When Playwright menjalankan scenarios, Then critical flows: sign up, create bio page, make payment, send WA, book appointment

- Given CI pipeline berjalan, When tests gagal, Then deployment otomatis di-block dan developer dinotifikasi

Business Rules:

- Testing framework: Vitest (unit), Playwright (E2E)

- Test database: separate Supabase project untuk testing

- CI/CD: tests wajib pass sebelum merge ke main

[US-17.05] Sebagai developer, saya ingin melakukan load testing untuk memastikan platform menangani target load, sehingga platform siap menangani pertumbuhan merchant dan traffic tanpa degradasi.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given load test scenario dibuat, When k6 dijalankan, Then scenario: 1,000 concurrent users, 100 RPS, 30 menit duration

- Given test berjalan, When metrics dikumpulkan, Then target: p99 latency < 500ms, error rate < 0.1%, zero downtime

- Given bottleneck teridentifikasi, When fix diterapkan, Then retest menunjukkan improvement dan target tercapai

- Given stress test dijalankan, When load ditingkatkan 10x, Then graceful degradation tanpa data loss

Business Rules:

- Load testing tool: k6 atau Artillery

- Test against staging environment yang mirror production

- Database connection pool sizing berdasarkan load test results

[US-17.06] Sebagai developer, saya ingin mengimplementasikan monitoring dan alerting system, sehingga tim dapat mendeteksi dan merespons masalah production secara proaktif.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given monitoring di-setup, When metrics dikumpulkan, Then dashboard: uptime, response time, error rate, CPU/memory, database connections

- Given alert rules di-set, When threshold tercapai (error rate > 1%), Then alert dikirim via WA ke on-call engineer

- Given error tracking aktif, When unhandled exception terjadi, Then error dicatat dengan stack trace, user context, dan affected users count

- Given uptime monitoring aktif, When downtime terdeteksi, Then status page otomatis diupdate dan affected merchants dinotifikasi

Business Rules:

- Monitoring: Vercel Analytics + custom metrics

- Error tracking: Sentry atau similar

- Status page: status.bisnisku.info

- On-call rotation untuk 24/7 monitoring

# 23. Sprint 18: Launch Preparation + BODETABEK Pipeline

Timeline: Week 35-36

## 23.1 Sprint Overview

Sprint terakhir ini fokus pada persiapan launch production dan setup pipeline untuk ekspansi ke BODETABEK. Termasuk final QA, launch checklist, data migration, merchant communication, dan setup infrastructure untuk kota-kota baru. Sprint ini juga mencakup post-launch monitoring dan rollback plan.

## 23.2 User Stories & Acceptance Criteria

[US-18.01] Sebagai product owner, saya ingin menyelesaikan launch checklist untuk go-live production, sehingga semua aspek teknis, legal, dan operasional sudah siap untuk launch publik.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given launch checklist dibuat, When setiap item di-verify, Then checklist mencakup: technical (20 items), legal (10 items), operational (15 items), marketing (10 items)

- Given technical checklist diverifikasi, When semua item pass, Then: SSL active, CDN configured, backup tested, monitoring active, rollback plan documented

- Given legal checklist diverifikasi, When semua item pass, Then: privacy policy published, terms of service published, UU PDP compliance verified, cookie consent active

- Given operational checklist diverifikasi, When semua item pass, Then: support team trained, FAQ published, escalation path documented, on-call schedule set

Business Rules:

- Launch checklist harus sign-off oleh: Product Owner, Tech Lead, Legal, Marketing

- Rollback plan: bisa rollback ke versi sebelumnya dalam < 15 menit

- Launch window: Senin-Rabu, 09:00-12:00 WIB (menghindari weekend traffic)

[US-18.02] Sebagai developer, saya ingin melakukan final QA dan regression testing sebelum launch, sehingga semua fitur berfungsi dengan benar dan tidak ada regression dari development.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given regression test plan dibuat, When semua test case dijalankan, Then 100% critical paths pass dan < 5 minor bugs outstanding

- Given cross-browser testing dilakukan, When semua browser ditest, Then compatible: Chrome, Safari, Firefox (desktop + mobile)

- Given cross-device testing dilakukan, When semua device ditest, Then responsive di: iPhone 12+, Samsung Galaxy S21+, iPad, desktop 1920x1080

- Given UAT (User Acceptance Testing) berjalan, When pilot merchants menguji, Then feedback dikumpulkan dan critical issues di-fix sebelum launch

Business Rules:

- UAT dengan 10-20 pilot merchants dari berbagai kategori

- Bug severity classification: Critical, Major, Minor, Cosmetic

- Zero critical dan zero major bugs sebelum go-live

[US-18.03] Sebagai marketing team, saya ingin menyiapkan launch campaign dan materials, sehingga launch mendapat awareness maksimal dan menghasilkan sign-ups sesuai target.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given launch landing page dibuat, When dimuat, Then halaman: hero video, feature highlights, pricing, testimonials, CTA 'Daftar Gratis'

- Given email campaign disiapkan, When launch day tiba, Then email blast ke waiting list dan prospek dengan exclusive launch offer

- Given social media content dibuat, When campaign berjalan, Then konten untuk: Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn selama 30 hari pertama

- Given PR plan dieksekusi, When press release dikirim, Then target media: TechInAsia, DailySocial, Katadata, Bisnis.com

Business Rules:

- Launch offer: 3 bulan Starter gratis untuk early adopters (100 pertama)

- Referral bonus: Rp 500K credit untuk setiap referral yang subscribe

- Content calendar untuk 30 hari post-launch

[US-18.04] Sebagai developer, saya ingin setup infrastructure dan data pipeline untuk ekspansi BODETABEK, sehingga platform siap untuk onboard merchant dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given GBP data collection dijalankan untuk BODETABEK, When scraping selesai, Then database berisi bisnis dari 4 kota tambahan

- Given City Directory pages dibuat, When SEO deployed, Then halaman: bisnisku.info/bogor, bisnisku.info/depok, bisnisku.info/tangerang, bisnisku.info/bekasi

- Given sales pipeline di-setup, When prospek dari BODETABEK dimuat, Then CRM internal berisi leads yang sudah di-enrich

- Given localization dilakukan, When wilayah BODETABEK di-configure, Then kecamatan, kelurahan, dan area bisnis tersedia untuk autocomplete

Business Rules:

- GBP scraping target: 5,000 bisnis per kota

- SEO indexing: submit ke Google Search Console setelah deploy

- Sales territory assignment per kota

[US-18.05] Sebagai product owner, saya ingin merencanakan post-launch monitoring dan iteration roadmap, sehingga tim memiliki plan yang jelas untuk monitoring launch dan iterasi berdasarkan feedback.

Priority: P0

Acceptance Criteria:

- Given launch terjadi, When hari pertama berjalan, Then monitoring intensif: setiap jam cek metrics, error rate, sign-up rate, conversion

- Given week 1 data dikumpulkan, When review meeting dilakukan, Then action items: bug fixes, UX improvements, feature requests prioritized

- Given NPS survey diluncurkan, When feedback dikumpulkan, Then responses dianalisis dan top 5 pain points diidentifikasi

- Given iteration roadmap dibuat, When sprint 19+ direncanakan, Then backlog terisi berdasarkan: user feedback, analytics data, business priorities

Business Rules:

- War room setup untuk 72 jam pertama post-launch

- Daily standup selama 2 minggu pertama post-launch

- NPS survey dikirim pada Day 7 post-onboarding

[US-18.06] Sebagai merchant (pilot), saya ingin memberikan feedback tentang pengalaman menggunakan platform, sehingga tim produk mendapat insight berharga untuk iterasi dan improvement.

Priority: P1

Acceptance Criteria:

- Given merchant pilot diundang, When survey dimulai, Then pertanyaan: ease of use, feature completeness, value for money, willingness to recommend

- Given merchant memberikan feedback, When data dikumpulkan, Then NPS score dan qualitative feedback dianalisis

- Given feature request masuk, When dikategorisasi, Then prioritization: impact (high/medium/low) x effort (high/medium/low)

- Given testimoni positif, When merchant setuju, Then testimoni digunakan di landing page dan marketing materials (dengan izin)

Business Rules:

- Pilot merchant mendapat: extended free trial (6 bulan), priority support, feature request priority

- Feedback session: 30 menit video call per merchant

- Target: 50+ merchant pilot dari 4 kategori bisnis

# 24. Non-Functional Requirements

Bagian ini mendefinisikan persyaratan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh platform Bisnisku.xyz untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keandalan sistem.

## 24.1 Performance Requirements

- Page Load Time: < 2 detik untuk semua halaman di 4G connection (Largest Contentful Paint)

- API Response Time: < 200ms untuk 95th percentile, < 500ms untuk 99th percentile

- Time to Interactive (TTI): < 3 detik di mobile devices

- First Contentful Paint (FCP): < 1.5 detik

- Cumulative Layout Shift (CLS): < 0.1

- Database Query Time: < 50ms untuk simple queries, < 200ms untuk complex queries

- WebSocket Latency: < 100ms untuk real-time features

- Image Load Time: < 1 detik per image (WebP, lazy loading, CDN)

## 24.2 Security Requirements

- Authentication: JWT-based dengan refresh token rotation, session expire 7 hari

- Authorization: Row Level Security (RLS) di Supabase untuk data isolation

- Encryption: TLS 1.3 untuk data in transit, AES-256 untuk data at rest (sensitive fields)

- Password: bcrypt/argon2 hashing, minimum 8 characters, complexity requirements

- OWASP Top 10: compliance mandatory — SQL injection, XSS, CSRF, broken auth, dll

- API Security: rate limiting, input validation, output encoding, API key rotation

- File Upload: virus scanning, file type validation, size limits

- Audit Logging: semua admin actions, authentication events, data modifications

- Vulnerability Scanning: automated weekly scan, quarterly penetration testing

- Incident Response: documented plan, < 1 jam response time untuk critical incidents

## 24.3 Scalability Requirements

- Concurrent Users: support 10,000 concurrent users tanpa degradasi

- Database: PostgreSQL with connection pooling, read replicas untuk heavy queries

- File Storage: Supabase Storage dengan CDN, auto-scaling

- API: Vercel Serverless Functions dengan auto-scaling, cold start < 500ms

- Queue: background job processing untuk heavy tasks (email, WA, reports)

- Horizontal Scaling: stateless architecture, no server-side sessions

## 24.4 Availability & Reliability

- Uptime Target: 99.9% monthly (< 43 menit downtime per bulan)

- Backup: automated daily backup, point-in-time recovery, geo-redundant storage

- Disaster Recovery: RTO < 4 jam, RPO < 1 jam

- Monitoring: 24/7 automated monitoring dengan alerting ke on-call engineer

- Status Page: public status page (status.bisnisku.info) dengan real-time updates

- Maintenance Window: Sunday 02:00-06:00 WIB untuk planned maintenance

## 24.5 Compliance & Legal

- UU PDP No. 27 Tahun 2022: full compliance termasuk data protection officer, consent management, data breach notification

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 (amended No. 19/2016): compliance untuk electronic transactions dan information

- PP PSTE No. 71 Tahun 2019: compliance untuk penyelenggara sistem dan transaksi elektronik

- WhatsApp Business Policy: compliance dengan terms of service dan acceptable use policy Meta

- Xendit Compliance: PCI DSS compliance untuk payment processing

- Google API Terms: compliance dengan Google Places API dan Google Business Profile API terms

- GDPR Readiness: untuk future international expansion (design with privacy by default)

# 25. Business Rules & Pricing

## 25.1 Pricing Tier Matrix

| Fitur | Free | Starter | Growth | Business | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harga / bulan | Rp 0 | Rp 999K | Rp 2.9M | Rp 8.9M | Rp 18.9M |
| Bio Page | 1 Basic | 1 Custom | 3 Custom | 10 Custom | Unlimited |
| Products / Vouchers | 5 | 50 | 200 | Unlimited | Unlimited |
| WA Messages / bulan | 100 | 1,000 | 5,000 | 20,000 | 100,000 |
| CRM Contacts | 100 | 1,000 | 10,000 | 50,000 | Unlimited |
| AI Content Credits / bulan | 10 | 50 | 200 | 1,000 | Unlimited |
| Booking System | - | Basic | Advanced | Full | Full + API |
| Loyalty Program | - | Points Only | Points + Stamp | Full Suite | Full + Custom |
| Marketing Automation | - | 3 Workflows | 20 Workflows | Unlimited | Unlimited |
| Staff Accounts | 1 | 3 | 10 | 25 | Unlimited |
| Storage | 500MB | 2GB | 10GB | 50GB | 200GB |
| Custom Domain | - | - | 1 | 3 | 10 |
| GBP Sync | - | One-way | Two-way | Two-way + Posts | Full Suite |
| API Access | - | - | - | Read Only | Full CRUD |
| Support | Community | Email | WA + Email | Priority WA | Dedicated CSM |

## 25.2 Transaction Fees

- Platform Fee: 0% untuk Free dan Starter, 1% untuk Growth, 0.5% untuk Business, 0% untuk Enterprise

- Payment Gateway Fee (Xendit): Virtual Account Rp 4,000 per transaksi, QRIS 0.7%, E-Wallet 1.5%, Credit Card 2.9% + Rp 2,000

- Fee Bearer: configurable — merchant, customer, atau split (default: merchant)

- Settlement: T+1 untuk e-wallet/QRIS, T+2 untuk VA, T+3 untuk Credit Card

## 25.3 Bisnisku Points Economics

- Earn Rate Default: 1 poin per Rp 10,000 spend (configurable oleh merchant)

- Redemption Value: 1 poin = Rp 100 (configurable)

- Points Expiry: 12 bulan sejak earned (configurable: 6, 12, 24 bulan, atau never)

- Points Cost to Merchant: merchant menanggung biaya reward saat redemption

- Bisnisku Points vs Merchant Points: isolated per merchant, tidak cross-merchant

- Bonus Points Events: double points on birthday, triple points on anniversary, bonus for referral

## 25.4 Commission Structure

- Voucher Sales: Bisnisku mengambil 0% komisi (revenue murni merchant)

- Digital Products: Bisnisku mengambil 5% komisi dari harga jual

- Referral Commission (Merchant to Merchant): Rp 500K per paid merchant yang di-refer

- Sales Team Commission: 10% dari MRR merchant selama 12 bulan pertama

# 26. Data Requirements

## 26.1 High-Level Data Entities

| Entity | Deskripsi | Key Fields |
| --- | --- | --- |
| merchants | Data merchant/pemilik bisnis | id, email, phone, name, role, subscription_plan, created_at |
| businesses | Data bisnis (1 merchant bisa punya 1+ bisnis) | id, merchant_id, name, category, address, phone, lat, lng, slug |
| customers | Data pelanggan dari merchant | id, business_id, name, phone, email, total_spend, visit_count, loyalty_tier |
| transactions | Semua transaksi pembayaran | id, business_id, customer_id, amount, method, status, xendit_id, created_at |
| bookings | Appointment/reservasi | id, business_id, customer_id, service_id, staff_id, date, time, status |
| services | Layanan/menu yang ditawarkan merchant | id, business_id, name, category, price, duration, description, active |
| loyalty_points | Saldo dan histori poin loyalty | id, customer_id, business_id, points, type (earn/redeem), source, created_at |
| wa_messages | Log pesan WhatsApp | id, business_id, customer_id, direction, content, status, wa_message_id |
| content_posts | Blog posts dan artikel CMS | id, business_id, title, slug, body, status, published_at, seo_meta |
| vouchers | Voucher dan digital products | id, business_id, code, type, value, price, status, redeemed_at, expires_at |
| subscriptions | Langganan merchant | id, merchant_id, plan, status, billing_cycle, xendit_subscription_id, next_billing |
| gbp_listings | Data dari Google Business Profile | id, place_id, business_id, name, address, rating, review_count, last_synced |

## 26.2 Data Retention & Privacy

- Active Data: disimpan selama akun merchant aktif + 24 bulan setelah deactivation

- Transaction Records: disimpan minimum 5 tahun sesuai regulasi perpajakan Indonesia

- WA Message Logs: disimpan 12 bulan, kemudian di-archive (metadata only)

- Analytics Data: disimpan 24 bulan dalam format aggregated

- Personal Data Deletion: dalam 30 hari setelah request (sesuai UU PDP)

- Backup Retention: daily backup disimpan 30 hari, weekly backup 12 bulan

- Encryption at Rest: semua sensitive fields (phone, email, API keys) encrypted menggunakan AES-256

- Data Residency: semua data disimpan di server yang berlokasi di Asia Pacific (Singapore region)

# 27. Integration Requirements

Platform Bisnisku.xyz terintegrasi dengan beberapa third-party services. Berikut detail requirements untuk setiap integrasi.

## 27.1 Xendit Payment Gateway

- API Version: Xendit API v2 (latest stable)

- Features: Invoice, Virtual Account, QRIS, E-Wallet, Credit Card, Recurring Payment, Disbursement

- Webhook: HTTPS endpoint dengan signature verification (x-callback-token)

- Environment: Sandbox untuk development/staging, Production untuk live

- PCI Compliance: semua card data diproses oleh Xendit (tidak menyentuh server Bisnisku)

- Retry Policy: 3 retries untuk failed webhooks (1, 5, 25 menit interval)

- Idempotency: menggunakan external_id sebagai idempotency key

## 27.2 WhatsApp Cloud API (Meta)

- API Version: WhatsApp Cloud API v18.0+ (latest stable)

- Features: Send Message (template + freeform), Receive Message, Webhook, Media Upload, Interactive Messages

- Template Messages: submit via API, approval 24-48 jam, categories: Marketing, Utility, Authentication

- Rate Limits: Tier-based — starts at 250 messages/day, scales to 100K/day with quality rating

- Quality Rating: monitoring dan alerting jika quality rating turun (Green > Yellow > Red)

- Business Verification: Meta Business Verification wajib untuk production access

- Opt-in/Opt-out: compliance mandatory, tracking di database

## 27.3 Google Places API & Business Profile API

- Google Places API: Place Search, Place Details, Place Photos, Autocomplete

- Google Business Profile API: Read/Write business data, Posts, Reviews, Insights

- Rate Limits: sesuai quota Google Cloud project (request increase jika perlu)

- Caching: response di-cache 24 jam untuk mengurangi API calls

- OAuth: Google OAuth 2.0 untuk GBP API access per merchant

- Compliance: Google API Terms of Service, attribution requirements

## 27.4 Claude AI API (Anthropic)

- Model: Claude 3.5 Sonnet atau Claude 4 (latest performant model)

- Use Cases: Content generation, landing page copywriting, SEO optimization, business insights

- Rate Limits: managed via token bucket per merchant tier

- Prompt Engineering: custom system prompts per use case (blog, social, WA template)

- Safety: content filtering untuk output yang sesuai dengan Indonesian norms

- Fallback: graceful degradation jika API unavailable (show manual input option)

## 27.5 Vercel Platform

- Deployment: automatic via Git push, preview deployments per PR

- Edge Network: global CDN untuk static assets dan SSR

- Serverless Functions: API routes dan server-side logic

- Analytics: Web Vitals tracking, custom events

- Cron Jobs: scheduled tasks via Vercel Cron

- Environment Variables: encrypted, per-environment (dev, staging, prod)

# 28. Risk Assessment

Identifikasi risiko utama beserta strategi mitigasi untuk memastikan keberhasilan proyek.

| ID | Risiko | Kategori | Severity | Probability | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | WhatsApp Cloud API policy change yang membatasi use case kita | Technical | High | Medium | Diversifikasi channel (SMS fallback, Email), monitor Meta policy updates, maintain compliance score tinggi |
| R2 | Xendit downtime yang mempengaruhi payment processing | Technical | High | Low | Implement payment queue, retry mechanism, monitor Xendit status page, evaluate backup payment gateway |
| R3 | Low merchant adoption / product-market fit belum tercapai | Business | High | Medium | Early beta testing, rapid iteration, customer development interviews, pivot readiness |
| R4 | Competitor dengan funding besar memasuki pasar yang sama | Market | Medium | Medium | Focus on niche (offline businesses), build deep vertical expertise, create switching costs via data lock-in |
| R5 | Data breach atau security incident | Technical | Critical | Low | Regular security audits, penetration testing, encryption, incident response plan, cyber insurance |
| R6 | Scaling issues saat rapid merchant growth | Technical | Medium | Medium | Load testing, auto-scaling infrastructure, database optimization, CDN caching, monitoring |
| R7 | Regulasi baru (UU PDP enforcement) yang memerlukan perubahan signifikan | Legal | Medium | High | Privacy by design, DPO appointment, regular compliance review, legal counsel |
| R8 | Key person dependency (developer turnover) | Operational | Medium | Medium | Documentation, code review, pair programming, competitive compensation, knowledge sharing sessions |
| R9 | Google Places/GBP API cost escalation | Financial | Low | Medium | Aggressive caching, batch processing, evaluate alternative data sources, budget contingency |
| R10 | Merchant churn rate lebih tinggi dari target (> 5%) | Business | High | Medium | Customer success program, proactive outreach, win-back campaigns, value delivery focus, NPS monitoring |

# 29. Dependencies & Assumptions

## 29.1 Dependencies

- Xendit API availability dan uptime untuk semua payment processing features

- WhatsApp Cloud API approval dari Meta untuk Business Verification dan template messages

- Google Places API dan Google Business Profile API quota dan access approval

- Anthropic Claude AI API availability dan pricing stability

- Vercel infrastructure reliability dan pricing predictability

- Supabase service availability, termasuk database, auth, storage, dan realtime

- Domain bisnisku.info dan SSL certificate management

- Indonesian regulatory environment stability (UU PDP, UU ITE)

- Smartphone dan internet penetration di target market (Jakarta + BODETABEK)

- WhatsApp adoption rate di kalangan merchant offline Indonesia (assumed: > 95%)

## 29.2 Assumptions

- Merchant offline di Indonesia memiliki smartphone dengan WhatsApp dan akses internet yang reliable

- Target market (salon, restoran, klinik, bengkel) memiliki kesediaan untuk membayar solusi digital mulai dari Rp 999K/bulan

- WhatsApp Cloud API tetap menjadi channel komunikasi utama dan terms of service tidak berubah secara signifikan

- Xendit tetap menjadi payment gateway yang competitive dan reliable di Indonesia

- Tim development mampu deliver sesuai sprint plan (2 minggu per sprint, 18 sprint total)

- Funding tersedia untuk operasional selama minimal 18 bulan (runway)

- Google Business Profile data cukup akurat dan comprehensive untuk data seeding di Jakarta

- Merchant bersedia melakukan verifikasi identitas (OTP/dokumen) untuk claim bisnis

- Market size di Jakarta cukup besar untuk achieve 1,000 paid merchants dalam 12 bulan

- AI content generation quality cukup baik untuk kebutuhan merchant tanpa perlu extensive manual editing

# 30. Success Criteria & Milestones

## 30.1 Phase Milestones

| Milestone | Timeline | Success Criteria | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: Foundation Complete | Week 4 (S1-S2) | Auth working, dashboard shell live, bio page builder functional, 10 internal test accounts | Planned |
| M2: Revenue Ready | Week 8 (S3-S4) | Payment processing live, WA automation working, 5 pilot merchants onboarded | Planned |
| M3: CRM + Loyalty Live | Week 12 (S5-S6) | CRM functional, loyalty program active, 20 pilot merchants, first loyalty redemption | Planned |
| M4: Content + Products | Week 16 (S7-S8) | CMS live, AI content working, voucher system active, 50 merchants, first voucher sold | Planned |
| M5: Marketing Engine | Week 20 (S9-S10) | AI landing pages, marketing automation, growth tools live, 100 merchants, MRR > Rp 50M | Planned |
| M6: Full Features | Week 28 (S11-S14) | Booking, digital menu, GBP, billing all live, 300 merchants, MRR > Rp 200M | Planned |
| M7: Scale Ready | Week 32 (S15-S16) | Admin panel, outreach tools, GBP sync, all verticals polished, 500 merchants | Planned |
| M8: Production Launch | Week 36 (S17-S18) | Security hardened, load tested, Jakarta launched, BODETABEK pipeline ready, 1,000 merchant target | Planned |

## 30.2 Launch Criteria (Go / No-Go)

Kriteria berikut harus dipenuhi sebelum launch ke production:

- Technical: Lighthouse score > 90, zero critical bugs, load test passed (1,000 concurrent users), security audit passed

- Quality: UAT passed dengan 20+ pilot merchants, NPS > 40 dari pilot group, < 5 major bugs outstanding

- Legal: Privacy policy published, ToS published, UU PDP compliance verified, cookie consent active

- Operational: Support team trained (3+ agents), FAQ/knowledge base published, escalation path documented

- Business: Pricing finalized, billing system tested, 50+ merchants on waitlist, launch campaign ready

- Infrastructure: Monitoring active, alerting configured, rollback plan tested, backup verified

## 30.3 Key Success Metrics (12-Month)

- 1,000 paid merchants (across all tiers)

- MRR > Rp 2 Miliar

- Monthly churn rate < 5%

- NPS > 50

- LTV:CAC ratio > 3:1

- 95%+ system uptime

- WA delivery rate > 95%

- Payment success rate > 98%

- Average response time to support tickets < 4 jam

- Customer satisfaction (CSAT) > 4.0 / 5.0

# 31. Coming Soon Features

Fitur-fitur berikut direncanakan untuk pengembangan setelah Phase 1 launch. Fitur-fitur ini sudah teridentifikasi berdasarkan market research dan feedback dari pilot merchants, namun belum termasuk dalam sprint plan Phase 1.

## 31.1 Analytics Dashboard (Q1 Post-Launch)

Dashboard analitik komprehensif yang memberikan business intelligence dan actionable insights kepada merchant.

- Revenue Analytics: daily/weekly/monthly revenue trend, revenue per service, revenue per staff, forecasting

- Customer Analytics: customer acquisition funnel, retention cohorts, CLV prediction, churn prediction

- Marketing Analytics: campaign ROI, channel attribution, conversion tracking, A/B test results

- Operational Analytics: booking utilization, peak hours analysis, staff performance, service duration accuracy

- Comparative Analytics: MoM dan YoY comparison, benchmark terhadap industry average

- Custom Reports: drag-and-drop report builder, scheduled report delivery via email/WA

- AI Insights: automated anomaly detection, trend alerts, dan actionable recommendations

## 31.2 Full F&B Ordering System (Q2 Post-Launch)

Sistem pemesanan makanan lengkap yang mengubah digital menu menjadi platform ordering yang terintegrasi.

- Dine-in Ordering: customer scan QR → browse menu → add to cart → place order → pay at table

- Kitchen Display System (KDS): real-time order display di kitchen dengan priority queue dan timer

- Table Management: visual floor plan, table status (available/occupied/reserved/dirty), merge/split table

- Order Management: order tracking, item modification, void/cancel, partial payment, split bill

- Takeaway & Delivery: pickup ordering, delivery zone management, delivery fee calculation

- Inventory Integration: auto-deduct stock saat order, low stock alert, 86 (out of stock) management

- POS Integration: integration dengan existing POS systems (Moka, Pawoon, iSeller)

## 31.3 Advanced AI Features (Q2-Q3 Post-Launch)

Fitur AI canggih yang memanfaatkan machine learning untuk otomatisasi dan prediksi bisnis.

- AI Chatbot: automated customer service chatbot di WhatsApp yang bisa handle FAQ, booking, dan order

- Pricing Optimization: AI-powered dynamic pricing berdasarkan demand, competitor pricing, dan time of day

- Demand Forecasting: prediksi demand per layanan/menu item berdasarkan historical data, events, dan weather

- Customer Sentiment Analysis: analisis sentimen dari review Google, WA messages, dan feedback

- Automated Inventory Management: AI-powered reorder suggestions dan waste prediction untuk F&B

- Personalized Recommendations: rekomendasi produk/layanan per customer berdasarkan behavior history

- Voice-to-Text: input data via voice command untuk merchant yang tidak nyaman mengetik

## 31.4 Mobile Native App (Q3 Post-Launch)

Aplikasi mobile native untuk iOS dan Android yang memberikan pengalaman lebih baik dibanding PWA.

- Merchant App: full dashboard experience di mobile dengan push notifications

- Customer App: loyalty wallet, booking, digital menu, dan payment dalam satu app

- Offline Mode: basic functionality saat tidak ada internet connection

- Biometric Auth: fingerprint dan face ID untuk login

- Camera Integration: scan QR, capture receipt, before-after photos

## 31.5 Multi-Outlet Management (Q3 Post-Launch)

Fitur untuk merchant yang memiliki lebih dari satu outlet/cabang.

- Central Dashboard: overview semua outlet dalam satu dashboard

- Cross-Outlet Analytics: compare performance antar outlet

- Centralized Menu/Service: manage menu/service dari pusat, push ke semua outlet

- Staff Transfer: mutasi staff antar outlet dengan histori

- Consolidated Billing: satu invoice untuk semua outlet dengan volume discount

— END OF DOCUMENT —

Bisnisku.xyz — Business Requirement Document v1.0

Confidential — 20 April 2026